ИВАНТЕЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Двадцать третье заседание пятого созыва

РЕШЕНИЕ  №55

от 29  августа  2018 года

с. Ивантеевка

О  ходе  выполнения

решения районного Собрания

от 25.05.2018 г. №35

«О мероприятиях по подготовке

топливно-энергетического комплекса,

объектов социальной сферы Ивантеевского

муниципального района к работе

в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов»

Ивантеевское районное Собрание отмечает, что в районе проведена определенная работа по выполнению решения районного Собрания от 25.05.2018 г. №35 «О мероприятиях по подготовке топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов».

В рамках государственной программы в 2018 году проведены мероприятия на объектах соцсферы:

- децентрализация систем теплоснабжения с установкой котлов наружного размещения на 7 объектах теплоснабжения  и тепловых сетей здания МОУ СОШ (Школа) п. Знаменский, МДОУ (Детский сад) «Солнышко» п. Знаменский, СДК п. Знаменский, Библиотека                            п. Знаменский, СДК с. Ивановка, МОУ СОШ (Школа) с. Ивановка, администрация Ивановского МО.

- модернизация системы отопления здания МОУ СОШ (Школа)                   с. Клевенка и СДК с. Клевенка: перевод с электроотопления на газовое с установкой котла наружного размещения.

- перевод на индивидуальные источники на объектах здравохранения в зданиях ФАП п. Знаменский и с. Ивановка.

Экономия энергетических ресурсов за период 2017-2018 годов составила 2,2 млн. рублей.

В настоящее время в Ивантеевском районе ведется подготовка к предстоящему отопительному сезону 2018-2019 годов:

- приняты правовые акты об утверждении плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального комплекса и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы; 	- создана комиссия по оценки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций.

Проводится подготовка к осенне-зимнему периоду в теплоснабжающей организации ООО «Промсервис». Из 4 котельных технически готовы к работе 4 котельных. В настоящее время продолжается работа в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

В сфере здравоохранения все 18 подведомственных объектов готовы к работе в зимний период.

В управлении образования находятся 21 объект. Полностью готовы к отопительному периоду 20 образовательных учреждений.

К работе в осенне-зимний период полностью подготовлены 17 учреждений культуры из 19. В 13 топочных проведены: поверка сигнализаторов, корректоров, дымоходов.

Начата работа по оформлению актов готовности к работе в осенне-зимний период.

Запланированные мероприятия в филиале ГУП СО «Облводоресурс»-«Ивантеевский»   выполнены  в соответствии с планом на 92%

Из 57 теплоисточников к работе в осенне-зимний период готовы 50. Процент технической готовности составляет 87,7%. Из 63 объектов социальной сферы готовы к работе 60. Процент готовности - 95,2%. Подготовка осуществляется без отставания от плана-графика.

Проведена работа по модернизации уличного освещения в населенных пунктах района. Установлено 150 светодиодных источников света.

Все многоквартирные жилые дома района (56 домов), – это 901 квартира переведены на индивидуальное отопление.

Осуществляется контроль по заключению договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования, а также на техническое обслуживание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений в многоквартирных жилых домах.

На всех объектах социальной сферы установлены приборы учета потребления энергетических ресурсов и введены в эксплуатацию, а также оснащены счетчиками газа с электронными корректорами.

В настоящее время продолжается реализация энергосберегающих мероприятий на территории Ивантеевского района и в целом продолжается работа по подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.

В рамках государственной программы в 2018 году проведены мероприятия на объектах соцсферы:

- проведена децентрализация систем теплоснабжения с установкой котлов наружного размещения на 5 объектах теплоснабжения  и тепловых сетей зданий МУ «Забота», Детского Дома творчества, Детской школы искусств, кинотеатра «Колос».

- замена внутренней системы отопления вышеуказанных объектов.

- модернизация системы отопления здания СДК с. Горелый Гай:  перевод с электроотопления на газовое, с установкой котла наружного размещения.

Готовится и исполнительная документация.

На основании статьи 19 Устава Ивантеевского муниципального района  Ивантеевское районное Собрание РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Ивантеевского муниципального района по строительству, ЖКХ, промышленности, водоснабжению и водоотведению Савенкова Ю.Н. «О  ходе  выполнения  решения районного Собрания от 25.05.2018 г. №35 «О мероприятиях по подготовке топливно – энергетического комплекса, объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов».

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, служб и ведомств района завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов и работе в зимних условиях до 15 сентября 2018 года.

3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по промышленности, строительству,  жилищно-коммунальному хозяйству и связи – В.В. Целых

Председатель Ивантеевского

районного Собрания                                                                 А.М. Нелин