Отчет

по субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов

Наименование инициативного проекта (далее- Проект)

«Ремонт артезианской скважины № 5 по ул. Степная с. Ивановка Ивановского муниципального образования Ивантеевского района Саратовской области.»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования области | Ивановское муниципальное образование Ивантеевского муниципального района Саратовской области |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | По плану | Фактическое исполнение по состоянию на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дата начала работ по реализации проекта | дд.мм.гг | 05.07.2021 | 05.07.2021 |
| 2 | Дата окончания работ по реализации проекта | дд.мм.гг | 19.11.2021 | 19.11.2021 |
| 3 | Итоговая стоимость проекта (объем финансового обеспечения за счет всех источников) (в денежной форме), в том числе за счет: | руб. | 1 167 520,00 | 1 167 520,00 |
| 3.1 | Средства местного бюджета | руб. | 130 896,00 | 130 896,00 |
| 3.2 | Инициативные платежи граждан | руб. | 39 500,00 | 39 500,00 |
| 3.3 | Инициативные платежи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | руб. | 61 000,00 | 61 000,00 |
| 3.4 | Субсидия из областного бюджета  | Руб. | 936 124,00 | 936 124,00 |
| 4 |  Имущественное и трудовое участие граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (в не денежной форме)  | руб. | 28 000,0 |  |
| 4.1 | Трудовое участие граждан (безвозмездное выполнение работ) | руб. | 8 000,00 |  |
| 4.2 | Имущественное участие индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (безвозмездное предоставление материалов) | руб. | 0 |  |
| 4.3 | Трудовое участие индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (безвозмездное выполнение работ) | руб. | 0 |  |
| 5 | Содержательное описание мероприятий |  |  |
| 5.1 | Выполнение работ по ремонту артезианской скважины № 5 по ул. Степная с. Ивановка Ивановского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области (Установка обсадной колонны и оборудования) |  | Крепление скважины при роторном бурении трубами со сварным соединением;Устройство бетонной подготовки (Бетонирование оголовка);Установка насоса;Электромонтажные работы;Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием |
| 5.2 | Выполнение работ по ремонту артезианской скважины № 5 по ул. Степная с. Ивановка Ивановского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области (Бурение скважины) |  | Роторное бурение скважин с прямой промывкой станками с дизельным двигателем  |
| 5.3 | Выполнение работ по ремонту артезианской скважины № 5 по ул. Степная с. Ивановка Ивановского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области (Установка металлического ограждения) |  | Установка металлических столбов с погружением в бетонное основание;Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей;Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей;Устройство ворот распашных с установкой столбов металлических;Устройство фундаментных плит железобетонных плоских;Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) металлосайдингом без пароизоляционного слоя;Монтаж кровли из профилированного листа  |
| 5.4 | Выполнение работ по ремонту артезианской скважины № 5 по ул. Степная с. Ивановка Ивановского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области (Установка пожарного гидранта) |  | Разработка грунта в траншеях;Устройство основания под фундаменты;Устройство круглых колодцев из сборного железобетона; |