# ИВАНТЕЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Тридцать четвертое заседание пятого созыва

проект

РЕШЕНИЕ №

от 21 августа 2019 года

с. Ивантеевка

О  ходе  выполнения

решения районного Собрания

от 27.05.2019 г. №29

«О мероприятиях по подготовке

топливно-энергетического комплекса,

объектов социальной сферы Ивантеевского

муниципального района к работе

в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов»

Ивантеевское районное Собрание отмечает, что в районе проведена определенная работа по выполнению решения районного Собрания от 27.05.2019 г. №29 «О мероприятиях по подготовке топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов».

В рамках государственной программы в 2019 году проводятся мероприятия на объектах социальной сферы:

- ведется работа по децентрализации систем теплоснабжения с установкой котлов наружного размещения на 3-х объектах теплоснабжения и тепловых сетей зданий СОШ с. Бартеневка, МОУ детский сад с. Бартеневка и СДК с. Бартеневка, проводятся работы по замене внутренней системе отопления.

На территории района теплоснабжающей организацией является ООО «Промсервис», которая обслуживает 4 котельных 2-го класса опасности, технически готовы к работе 3 котельные.

В настоящее время продолжается работа по замене ГРУ.

Задолженность за ТЭРы (природный газ) не имеется.

В сфере здравоохранения проведена частичная замена теплосистемы.

Все 18 подведомственных объектов готовы к работе в зимний период.

В управлении образования находятся 21 объект, которые полностью готовы к отопительному периоду. Задолженности за потребленные ТЭРы не имеется.

На балансе отдела культуры находятся 19 зданий, все 19 учреждений культуры готовы к работе в осенне-зимний период.

На объектах социальной сферы проведены:

- поверка сигнализаторов, корректоров, дымоходов.

Проводится работа по оформления актов готовности к работе в осенне-зимний период.

Запланированные мероприятия в филиале ГУП СО «Облводоресурс»-«Ивантеевский» выполнены в соответствии с планом:

- произведен ремонт 2-х артезианских скважин,

- произведена замена водопровода 230 м,

- отремонтировано и утеплено 9 пожарных гидрантов,

- приведены в порядок 9 водоразборных колонок, 15 водопроводных колодцев.

Из 57 теплоисточников готовы 54. Процент технической готовности составляет 94,7%.

Из 63 объектов социальной сферы готовы 60. Процент готовности составляет 95,2%.

Подготовка осуществляется без отставания от плана графика.

Проведена работа по модернизации уличного освещения в населенных пунктах района -  в 2019 году производится замена уличных светильников освещения на светодиодные источники света на сумму 750,0 тыс. руб. (300 штук).

По многоквартирным домам:

- все 56 домов (901 квартира) переведены на индивидуальное отопление.

Осуществляется контроль по заключению договоров на обслуживание внутридомового газового оборудования, а также на техническое обслуживание домовых и вентиляционных каналов жилых помещений в многоквартирных жилых домах.

На основании статьи 19 Устава Ивантеевского муниципального района  Ивантеевское районное Собрание РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Ивантеевского муниципального района Чикунова С.В. «О  ходе  выполнения  решения районного Собрания от 27.05.2019 г. №29 «О мероприятиях по подготовке топливно – энергетического комплекса, объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов».

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, служб и ведомств района завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов и работе в зимних условиях до 15 сентября 2019 года.

3. Контроль   за  выполнением решения возложить на председателя постоянной  комиссии по промышленности, строительству, транспорту, сельскому хозяйству и продовольствию, жилищно-коммунальному хозяйству и связи   В.В. Целых.

Председатель Ивантеевского

районного Собрания                                                                      А.М. Нелин