ИВАНТЕЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Двенадцатое заседание пятого созыва

РЕШЕНИЕ №56

от 18 августа 2017 года

с. Ивантеевка

О  ходе  выполнения

решения районного Собрания

от 19.05.2017 г. №37

«О мероприятиях по подготовке

топливно-энергетического комплекса,

объектов социальной сферы Ивантеевского

муниципального района к работе

в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов»

Ивантеевское районное Собрание отмечает, что в районе проведена определенная работа по выполнению решения районного Собрания от 19 мая 2017 года №37 «О мероприятиях по подготовке топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов».

На балансе образовательных учреждений Ивантеевского муниципального района находятся 5 лицензионных котельных и 13 топочных, 1 из которых работают на электричестве; 11 образовательных учреждений отапливаются от центрального отопления.

В ходе подготовки к работе в осенне-зимний период проведены следующие работы:

- по наладке и техническому обслуживанию автоматики безопасности газифицированных котельных МОУ «ООШ с. Канаевка», МОУ «Гимназия» с. Ивантеевка,

- на поверку сигнализаторов, манометров, счетчиков с корректором.

- на поверку тепловых счетчиков,

- на обучение теплотехнического персонала и операторов котельных,

- на обследование технического состояния обмуровки котлов, дымоходов и вентиляции в котельных и топочных,

- на техническое обслуживание газового оборудования котельных и топочных образовательных учреждений,

- на замеры сопротивления и изоляции в образовательных учреждениях.

В управлении образования из 21 объекта полностью готовы к отопительному периоду 15 объектов.

Задолженность за потребленные ТЭРы составляет: за тепловую энергию – 5393,6 тыс. руб., природный газ – 0 тыс. руб.

На балансе отдела культуры находится 19 зданий, 10 топочных            (7 газовых, 3 электрических), в которых проведены поверка сигнализаторов, корректоров, дымоходов.

К работе в осенне-зимний период 15 учреждений культуры подготовлены.

Задолженность за потребленные ТЭРы составляет за тепловую энергию – 2801,1 тыс. руб., природный газ – 0 тыс. руб. Начата работа по оформлению актов готовности к работе в осенне-зимний период.

В сфере здравоохранения проведена частичная замена теплосистемы. На ФАПах с. Ишковка, с. Щигры произведен текущий ремонт электрокотлов. Топочные в ФАПах к работе готовы. Производится оформление технической документации по котельной районной больницы. Все запланированные мероприятия выполнены. ГУЗ СО «Ивантеевская РБ» из 18 подведомственных объектов готовы 16 к работе в зимний период.

Запланированные мероприятия в филиале ГУП СО «Облводоресурс»-«Ивантеевский»   выполнены  на 71,3%:

- отремонтировано и утеплено 6 пожарных гидрантов;

- приведены в порядок  6 водоразборных колонок, 1 водопроводный колодец, произведен капитальный ремонт 3-х насосов, заменен водопровод – 570 м.

Идет подготовка к осенне-зимнему периоду и в ООО «Промсервис». Проведена контрольная опрессовка теплосетей, устранены выявленные дефекты. Сделана ревизия электрооборудования всех 7 котельных, заменена и отремонтирована запорная арматура теплосетей.  Приборы  учёта газа, КИП и автоматики безопасности сданы на гос. поверку.  Продолжается оформление технической документации. Технически готовы к работе 4 котельных.

Задолженность за ТЭРы составляет 4528,8 тыс. руб. (природный газ).

По энергетическим объектам Северного ПО Ивантеевского района проходит подготовка в соответствии с мероприятиями, утвержденными решением районного Собрания.

Работы по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов продолжаются.

На 10.08.2017 года из 50 теплоисточников готовы 42. Процент технической готовности составляет 84%. Из 59 объектов социальной сферы готовы 41. Процент готовности составляет 69,5%. Подготовка осуществляется без отставания от графика.

На основании статьи 19 Устава Ивантеевского муниципального района  Ивантеевское районное Собрание РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Ивантеевского муниципального района Савенкова Ю.Н. «О  ходе  выполнения  решения районного Собрания от 19.05.2017 г. №37 «О мероприятиях по подготовке топливно – энергетического комплекса, объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов».

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, служб и ведомств района:

2.1. Завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 годов и работе в зимних условиях до 15 сентября 2017 года.

2.2. Еженедельно предоставлять сведения в администрацию района о динамике задолженности населением района за представленные топливно-энергетические ресурсы и.о. директора филиала ГУП СО «Облводоресурс» - «Ивантеевский» В.А. Панкову, начальнику Ивантеевского клиентского офиса Северного межрайонного отделения ПАО «Саратовэнерго»               С.А. Балабашину, начальнику участка в с. Ивантеевке филиала АО «Газпром газораспределения СО в г. Пугачеве» А.И. Внукову, начальнику отдела ООО «Газпром Межрегионгаз Саратов» по Пугачевскому, Ивантеевскому, Краснопартизанскому, Перелюбскому районам           Кальченко О.А.

2.3. Выше перечисленным службам принять все предусмотренные законодательством меры по снижению  задолженности населения района за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

2.4. До начала отопительного сезона заключить договора ВДГО и ВКГО.

3. Контроль за выполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по промышленности, строительству, транспорту, сельскому хозяйству и продовольствию, жилищно-коммунальному хозяйству  и связи В.В. Целых.

Председатель Ивантеевского

районного Собрания                                                                 А.М. Нелин