

**ИВАНТЕЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ**

**ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Девятнадцатое заседание**

 **проект**

**РЕШЕНИЕ №**

от 23 ноября 2022 года

с. Ивантеевка

**О ходе реализации задач 2022 года**

**ООО «ИПОД» в сфере дорожной деятельности**

**Ивантеевского муниципального района**

**и задачах на 2023 год**

Ивантеевское районное Собрание отмечает, что ООО «ИПОД» осуществляет весь комплекс работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог.

В рамках исполнения Государственных контрактов общая протяженность автомобильных дорог в обслуживании ООО «ИПОД» на территории Ивантеевского муниципального района составляет 162 км. Из них: в федеральной собственности 39 км и региональной 123 км.

В коллективе работают более 100 человек.

В настоящее время идет подготовка к работе в зимний период времени. Все мероприятия осуществляются в соответствии с утвержденным планом-графиком подготовки к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов по согласованию с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Реализация всех намеченных мероприятий осуществляется в запланированный срок без отставаний. Заготовлена в необходимом количестве песко-солевая смесь. Подготовлена спецтехника.

Обеспеченность зимней техникой, необходимой для проведения работ по содержанию дорог, составляет 100 %.

На производственной базе ООО «ИПОД» находится мобильный отряд в количестве 18-ти единиц спецтехники в исправном состоянии с разработанными маршрутами выдвижения к участкам федеральной и региональных дорог, которые наиболее подвержены снежным заносам.

По итогам работы 2022 года были получены следующие технико-экономические показатели:

В рамках исполнения Государственного контракта по содержанию федеральной автодороги Р-229 «Самара-Пугачёв-Энгельс-Волгоград» выполнены следующие регламентные работы:

- сделан ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 28869 кв. м.,

- выполнено устройство защитных слоев покрытия протяженностью 6,9 км.

В ходе реализации Государственного контракта по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения выполнены регламентные работы по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог в Ивантеевском районе в рамках выделенного лимита финансовых средств в размере 41,7 млн. рублей (план 76,3 мн. руб.).

На всех обслуживаемых автомобильных дорогах сделан ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 10 628 кв. м. и выполнено устройство защитных слоев покрытия протяженностью 3,030 км. Из-за снижения объемов финансирования не удалось выполнить все запланированные работы.

В ходе выполнение работ по муниципальным контрактам, заключенными с Администрациями муниципальных образований Ивантеевского муниципального района Саратовской области произведены работы по ремонту и устройству асфальтобетонных покрытий на автомобильных дорогах в населенных пунктах общей площадью более 43 тыс. м².

Стоимость выполненных работ составляет более 50 млн. руб.

В планах на 2023 год продолжение выполнения работ по содержанию сети федеральной и региональных автомобильных дорог. Годовой лимит финансовых назначений на 2023 год прогнозно составляет 76,3 млн. руб. по региональной сети дорог и 44,3 млн. для федеральной автодороги Р-229 «Самара-Пугачёв-Энгельс-Волгоград».

Так же в планах: участие в муниципальных контрактах по ремонту местных дорог в населенных пунктах Ивантеевского муниципального района и участие в федеральных и региональных программах по развитию сельских территорий.

На основании статьи 19 Устава Ивантеевского муниципального района Саратовской области, Ивантеевское районное Собрание **РЕШИЛО:**

1. Принять к сведению информацию исполнительного директора ООО «ИПОД» (Ивантеевское предприятие по обслуживанию дорог) А.М. Харатян «О ходе реализации задач 2022 года ООО «ИПОД» в сфере дорожной деятельности Ивантеевского муниципального района и задачах на 2023 год».

2. Рекомендовать исполнительному директору ООО «ИПОД» А.М. Харатян:

- принять в 2022-2023 году все необходимые меры по обеспечению соблюдения технологии по качеству выполнения капитального, текущего, ямочного ремонтов при устройстве асфальто-бетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования.

- обеспечить своевременную расчистку дорог общего пользования федерального и регионального значения от снега в целях исключения образования колейности на дорогах.

3. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы администрации Ивантеевского муниципального района Ю.Н. Савенкова.

**Председатель Ивантеевского**

**районного Собрания А.М. Нелин**