ИВАНТЕЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ

ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Девятнадцатое заседание

проект

РЕШЕНИЕ №

от 23 ноября 2022 года

с. Ивантеевка

О ходе выполнения муниципальной программы

«Формирование комфортной среды с. Ивантеевка»

Ивантеевское районное Собрание отмечает, что администрацией Ивантеевского муниципального района ведется работа по исполнению муниципальной  программы  «Формирование комфортной среды                           с. Ивантеевка».

Муниципальная  программа утверждена  постановлением администрации Ивантеевского муниципального района от 01.12.2017 года №665. Сроки реализации программы 2018-2024 годы. Целью программы является создание условий для комфортного проживания населения в условиях доступной комфортной среды.

Объем финансирования Программы на 2018-2024 годы составляет 39551,4 тыс. рублей, из них:

- средства местного бюджета: 2039,9 тыс. руб.

- средства областного бюджета: 10550,4 тыс. руб.

- средства федерального бюджета: 26970,1 тыс. руб.

- средства внебюджетных источников: (прогнозно) руб.

в 2018 году – 0  тыс. руб.;

в 2019 году –  7977,0 тыс. руб. (в том числе: местный бюджет – 477,8 тыс. руб.,  областной бюджет – 150,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 7349,2, средства внебюджетного источников - прогнозно);

в 2020 году –  7616,4 тыс. руб. (в том числе: местный бюджет – 172,4 тыс. руб.,  областной бюджет – 148,9 тыс. руб., федеральный бюджет – 7295,1, средства внебюджетного источников - прогнозно);

в 2021 году – 2176,6 тыс. руб. (в том числе: местный бюджет – 599,3  тыс. руб., областной бюджет – 31,5 тыс. руб., федеральный бюджет – 1545,8, средства внебюджетного источников - прогнозно);

в 2022 году – 21481,4  тыс. руб. (в том числе: местный бюджет – 481,4  тыс. руб., областной бюджет – 10220,0 тыс. руб., федеральный бюджет – 10780,0, средства внебюджетного источников - прогнозно).

В 2019 году были обустроены три дворовых территории  в                             с. Ивантеевка, ул. Советская, д.21, ул. Советская, д.19,  ул. Советская, д. 17 и две общественные территорий от нежилого здания №15 до нежилого здания №23 до автомобильной дороги общего пользования по                             ул. Советской с. Ивантеевка, между нежилыми зданиями №23 и № 24 по ул. Советской с. Ивантеевка, общая сумма по выполненным работам составила 7977,0 тыс. руб.

В 2020 году были обустроены две дворовых территории  в                            с. Ивантеевка, ул. Интернациональная, д.3, ул. Зеленая, д. 81 и две общественные территории Центральная площадь с фонтаном между нежилыми зданиями по ул. Советская №11 и №16, пешеходная зона по                  ул. Советской от дома №1 до дома №11, общая сумма по выполненным работам составила 7616,4 тыс. руб.

В 2021 году была обустроена одна дворовая территория  в                               с. Ивантеевка, ул. Советская, д. 51 и три общественных территории «парк Рябиновый (Любви) по ул. Советской», пешеходная зона по                                ул. Гражданская от ул. Советская до ул. Зеленая, «парк Детский (Сказка) по ул. Советской», общая сумма по выполненным работам составила 2176,6 тыс. руб.

В 2022 году были обустроены три дворовых территории в                          с. Ивантеевка, ул. Интернациональная, д. 2, с. Ивантеевка,                                ул. Кооперативная, д. 3, ул. Зеленая, д. 21 и две общественных территории ул. Гражданской до д. №4 по ул. Зеленая с. Ивантеевка от д. №6 по                       ул. Зеленая до ул. Кооперативная, а также проведено обустройство тротуаров в с. Ивантеевка, общая сумма по выполненным работам составила 21481,4 тыс. руб.

На 2023 год запланировано благоустройство двух общественных территорий «парк Березовый», «парк Детский», продолжится обустройство тротуаров, размер субсидий пока не доведён.

На основании статьи 19 Устава Ивантеевского муниципального района Саратовской области, районное Собрание Ивантеевского муниципального района РЕШИЛО:

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации района по строительству, ЖКХ, промышленности, водоснабжению и водоотведению «О ходе выполнения муниципальной программы «Формирование комфортной среды с. Ивантеевка»».

2. Администрации Ивантеевского муниципального района продолжить работу по дальнейшему выполнению мероприятий муниципальной программы.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по социальной политике, охране здоровья, образованию, культуре, работе с молодёжью О.В. Буховец.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Председатель Ивантеевского

районного Собрания  	                                                          	       А.М. Нелин