**ИВАНТЕЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ**

**ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Тридцать седьмое заседание пятого созыва**

**проект**

**РЕШЕНИЕ №**

от 23 октября 2019 года

с. Ивантеевка

**О ходе реализации задач 2019 года ООО «ИПОД»**

**в сфере дорожной деятельности**

**Ивантеевского муниципального района**

Ивантеевское районное Собрание отмечает, что основное направление деятельности ООО «ИПОД» - строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования как регионального, так и местного значения в рамках реализации государственных и муниципальных контрактов.

В обслуживании ООО «ИПОД» 237 км автомобильных дорог регионального значения, в том числе почти 160 км на территории Ивантеевского муниципального района.

Наличие слаженного, опытного коллектива, с численностью работающих более 100 человек, хорошая техническая обновляемая база автодорожной техники способствует беспрепятственному движению любого автомобильного транспорта по территории Ивантеевского муниципального района круглогодично и круглосуточно.

Работы по содержанию дорог в зимний период осуществляются в соответствии с утвержденным планом-графиком подготовки мероприятий к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов, утвержденным приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Реализация всех намеченных мероприятий осуществляется в запланированный срок без отставаний.

Обеспеченность зимней техникой, необходимой для проведения работ по содержанию дорог, составляет более 95%.

На производственной базе ООО «ИПОД» находится мобильный отряд в количестве 12 единиц спецтехники в исправном состоянии с разработанным маршрутом выдвижения к участкам региональных дорог, которые наиболее подвержены снежным заносам.

По итогам работы 2019 года были получены следующие технико-экономические показатели:

В рамках реализации государственного контракта по содержанию автомобильных дорог общего пользования как регионального, так и местного значения выполнены регламентные работы по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог. На всех обслуживаемых автомобильных дорогах выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в пределах доведенных финансовых лимитов на 2019 год, который составил 51 050 887 руб.

В ходе выполнение работ по муниципальным контрактам, заключенными с Администрацией Ивантеевского муниципального района Саратовской области произведены следующие виды работ:

1) Устройство асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах более 35000 м.кв.

Стоимость выполненных работ составляет более 23 млн. руб.

Работы проводились в следующих населенных пунктах: с. Ивантеевка, с. Ивановка, пос. Восточный, с. Яблоновый Гай, пос. Знаменский.

**В планах на 2020 год:**

- продолжение выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в рамках исполнения государственного контракта. Годовой лимит финансовых назначений на 2020 год составит 65 млн. руб. (прогнозно).

- участие в муниципальных контрактах по ремонту местных дорог в населенных пунктах Ивантеевского муниципального района, в случае победы на аукционных торгах.

- продолжение выполнение работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги Р-226 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» км 117 – км 132.

В настоящее время выполнены работы км 117 – км 126 (9 км автодороги) на сумму 203 млн. руб.. В 2020 году планируется отремонтировать 6 км автодороги на сумму более 130 млн. руб..

В планах ОО «ИПОД» участие во всех ремонтных работах на территории Ивантеевского муниципального района.

На основании статьи 19 Устава Ивантеевского муниципального района Саратовской области, Ивантеевское районное Собрание **РЕШИЛО:**

1. Принять к сведению информацию исполнительного директора ООО «ИПОД» А.М. Харатян «О ходе реализации задач 2019 года ООО «ИПОД» в сфере дорожной деятельности Ивантеевского муниципального района».

2. Рекомендовать исполнительному директору ООО «ИПОД» А.М. Харатян:

- принять в 2020 году все необходимые меры по обеспечению соблюдения технологии по качеству выполнения капитального, текущего, ямочного ремонтов при устройстве асфальто-бетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования.

- обеспечить своевременную расчистку дорог местного значения от снега в целях исключения образования колейности на дорогах.

- обеспечить содержание на откосах и в кюветах автомобильных дорог в надлежащем состоянии, своевременно производя удаление нежелательной древесно-кустарниковой растительности.

3. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы администрации Ивантеевского муниципального района Ю.Н. Савенкова.

**Председатель Ивантеевского**

**районного Собрания А.М. Нелин**