

**ИВАНТЕЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ**

**ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Пятьдесят девятое заседание пятого созыва**

 **проект**

**РЕШЕНИЕ №**

от 26 мая 2021 года

с. Ивантеевка

**О мероприятиях по подготовке**

**топливно-энергетического комплекса,**

**объектов социальной сферы Ивантеевского**

**муниципального района к работе в**

**осенне-зимний период 2021 – 2022 годов**

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации района по строительству, ЖКХ, промышленности, водоснабжению и водоотведению Савенкова Ю.Н., Ивантеевское районное Собрание отмечает, что в районе проводится определённая работа по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов и работе в зимних условиях.

Составлен план-график и разработаны мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, социальной сферы муниципального района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годы.

На основании статьи 19 Устава Ивантеевского муниципального района Ивантеевское районное Собрание **РЕШИЛО:**

1. Утвердить разработанные мероприятия по подготовке топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов (Приложение №1).

2. Заместителю главы администрации района по строительству, ЖКХ, промышленности, водоснабжению и водоотведению Савенкову Ю.Н. ежемесячно докладывать о ходе выполнения мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, служб и ведомств района завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов и работе в зимних условиях до 1 сентября 2021 года, руководителям теплоснабжающих организаций – до 1 октября 2021 года.

4. Контроль за выполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и связи – В.В. Целых.

**Председатель Ивантеевского**

**районного Собрания А.М. Нелин**

Приложение №1

к решению районного Собрания

от 26.05.2021 г. №

«О мероприятиях по подготовке

топливно-энергетического комплекса,

объектов социальной сферы Ивантеевского

муниципального района к работе в

осенне-зимний период 2021 – 2022 годов»

**Мероприятия**

**по подготовке топливно-энергетического комплекса,**

**объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района**

**к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Един.****измер.** | **Кол-во/****Стоимость****(тыс. руб.)** | **Ответственный** | **Срок****исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Управление образованием** **Администрации Ивантеевского муниципального района** |
| 1. | Создание комиссии по приему ОУ к отопительному сезону, составление плана графика сдачи объектов к осенне-зимнему периоду. |  |  | Начальник УО.Козлова В.А. | 01.09.2021 г. |
| 2. | Издание приказа «О готовности ОУ к отопительному сезону» |  |  | Начальник УО.Козлова В.А. | 01.08.2021г. |
| 3. | Подготовка котельных ОУ к отопительному сезону, оформление соответствующих актов и паспорта готовности |  |  | Инженер УОКоновалова Т.И. | 01.09.2021 г. |
| 4. | Заслушивание руководителей ОУ района о ходе подготовки к отопительному сезону на совещаниях руководителя органа управления образованием |  |  | Начальник УОКозлова В.А. | с 01.07.2021 г. ежемесячно |
| 5. | Замеры сопротивления и изоляции в ОУ | тыс. руб. | 78,0 | Инженер УОКоновалова Т.И. | 01.07.2021 г. |
| 6. | Поверка сигнализаторов, манометров, в ОУ  | тыс. руб. | 57,4 | Инженер УОКоновалова Т.И. | 01.07.2021 г. |
| 7. | Обследование технического состояния обмуровки котлов, дымоходов и вентиляции котельной  | тыс. руб. | 28,0 | Инженер УОКоновалова Т.И. | 15.07.2021 г. |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание газового оборудования | тыс. руб. | 270,4 | Инженер УОКоновалова Т.И. | 15.07.2021 г. |
| 9. | Заключение договора по наладке и техническому обслуживанию автоматики безопасности котельной МОУ Гимназии и МОУ  | тыс. руб. | 73,6 | Инженер УОКоновалова Т.И. | 15.07.2021 г. |
| 10. | Обучение и выдача удостоверений технического персонала, операторов газовых котельных | тыс. руб. | 22,4 | Инженер УОКоновалова Т.И. | 15.07.2021 г. |
| 11. | Замена котла ДОН 31,5, на Лимакс-40 в детском саду. Установка насосов 2 шт. на отопление МОУ «СОШ с. Ивановка» | тыс. руб. | 780,0 | Инженер УОКоновалова Т.И. | 25.08.2021 г. |
| 12. | Для снятия показаний по газу необходим Ноутбук  | тыс. руб. | 5000,0 | Инженер УОКоновалова Т.И. | 01.08.2021 г. |
| 13. | Обучение и выдача удостоверений ответственный по теплоэнергоустановкам | тыс. руб. | 90,0 | Инженер УОКоновалова Т.И. | 01.08.2021 г. |
| 14. | МДОУ «Детский сад «Колосок», поверка тепловычислителя | тыс. руб. | 16,9 | Инженер УОКоновалова Т.И. | 01.08.2021 г. |
| 15. | МДОУ «Детский сад «Дюймовочка» поверкатепловычислителя | тыс. руб. | 57,0 | Инженер УОКоновалова Т.И. | 01.08.2021 г. |
| 16. | МОУ «СОШ с. Ивантеевка» поверкатепловычислителя | тыс. руб. | 8,6 | Инженер УОКоновалова Т.И. | 01.08.2021 г. |
| 17. | Страховка лицензионных котельных: МОУ «Гимназия»  | тыс. руб. | 301,3 | Инженер УОКоновалова Т.И. | 01.08.2021 г. |
| 18. | Техническое обслуживание котлов наружного размещения -ООО «Промсервис» | тыс. руб. | 5,0 | Инженер УОКоновалова Т.И. | 01.08.2021 г. |
| 19. | Частичная замена стальных водогазопроводныхтруб отопительной системы57мм- 20м (181 р/м) 36 мм -2м (155/м)80 мм -10 мм (300р/м)15 мм -2м (63/м), Насос циркуляционный Grundfos 25-40 130 (45вт)5 шт-7490 Замена котлов «Конорд» на Лемакс-40 3шт -58000Политиленовая труба 20м, уголки, сгоныРабота по замене котлов, врезке насосовМОУ «ООШ с. Чернава» | тыс. руб. | 2,5 | Инженер УОКоновалова Т.И. | 01.08.2021 г. |
| 20. | Обучение и выдача удостоверений ответственных по газопотреблению и газораспределению | тыс. руб. |  | Инженер УОКоновалова Т.И. | Сентябрь 2021 г. |
| 21. | Покраска газовых стоек и труб и Косметический ремонт котельной - МОУ «СОШ с. Яблоновый Гай» | тыс. руб. | 10,0 | Инженер УОКоновалова Т.И. | 01.08.2021 г. |
| 22. | «Модернизация системы теплоснабжения объектов бюджетной сферы с установкой ИТК, а также котлов наружного размещения «для оъектов» МОУ «ООШ с.Канаевка» и МОУ «ООШ с. Арбузовка» | тыс. руб. | 10,0 | Инженер УОКоновалова Т.И. | 01.08.2021 г. |
| 23. | Техническое перевооружение котельной МОУ «ООШ с. Канаевка» и МОУ «ООШ. Арбузовка» | тыс. руб. | 20,0 | Инженер УОКоновалова Т.И. | 01.08.2021 г. |
| 24. | Замена котла « Колби-100» на «Лимкс-100» МДОУ «Д/сад « Солнышко» с.Раевка» |  |  | Инженер УОКоновалова Т.И. | 01.08.2021 г. |
| 25. | Заключение договоров на техническое обслуживание газового оборудования (сигализаторов) газовыми смесями на месте |  |  | Инженер УОКоновалова Т.И. | 01.08.2021 г. |
| **Отдел культуры и кино****Администрации Ивантеевского муниципального района** |
| 1. | Создание штаба по подготовке учреждений к работе в осенне-зимний период |  |  | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | Май 2021 г. |
| 2. | Составление графика оформления актов, паспортов объектов культуры к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов |  |  | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | Май 2021 г. |
| 3. | Оформление технической документации (замеры сопротивления, учеба операторов, поверка сигнализаторов, дымоходов) | тыс. руб. | 100,0 | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | Июнь-Июль 2021 г. |
| 4. | Погашение задолженности за потребленные ТЭР | тыс. руб. |  | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | сентябрь 2021 г. |
| 5. | Перевод на автономное отопление Канаевского СДК | тыс. руб. |  | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | Сентябрь – Октябрь 2021 г. |
| **ГУЗ СО****«Ивантеевская районная больница»** |
| 1. | Заключить договор с ООО«Газпроммежрегионгаз Саратов» на поставку газа | тыс. руб. | 2041,377 | Главный врач | 01.2021 г. |
| 2. | Заключить договор на техническое обслуживание систем газораспределения и газопотребления(Пугачёв межрайгаз) | тыс. руб. | 98,957 | Главный врач | 01.2021 г. |
| 3. | Заключить договор по наладке и техническому обслуживанию автоматике безопасности газофицированной котельной (Апакин) | тыс. руб. | 40,0 | Главный врач | 01.2021 г. |
| 4. | Заключить договор с аварийно–спасательной службой. (Пугачёв межрайгаз) |  |  | Главный врач | 01.2021 г. |
| 5. | Заключить договор оказания услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию потребителей газа (Пугачёв межрайгаз)  |  |  | Главный врач | 01.2021 г. |
| 6. | Заключить договор на измерение сопротивления трубы котельной и газовой трубы низкого давления (Апакин) | тыс. руб. | 22,0 | Главный врач | 01.2021 г. |
| 7. | Заключить договор для проведения замер сопротивления изоляции (Апакин) | тыс. руб. | 23,0 | Главный врач | 01.2021 г. |
| 8. | Назначить ответственного за газовое хозяйство и безопасную эксплуатацию ОПО систем газопотребления |  |  | Главный врач | 01.2021 г. |
| 9. | Провести обследование технического состояния котлов, дымоходов и вентиляции котельной.(Пугачёв межрайгаз) | тыс. руб. | 2,5 | Начальникхоз.отдела | 02.2021 г.08.2021 г. |
| 10. | Провести ремонт дымоходов на ФАПах с. Раевка, с.Горелый – Гай, с.Чернава, с. Яблоновый – Гай, п. Восточный, с.Ивановка, с.Знаменка | тыс. руб. | 2,5 | Начальникхоз.отдела | 02.2021 г.08.2021 г. |
| 11. | Обучение ответственного за осуществление производственного контроля | тыс. руб. | 2,8 | Главный врач | 03.2021 г. |
| 12. | Обследование трубы котельной |  |  | Начальникхоз.отдела | 04.2021 г.09.2021 г. |
| 13. | Провести текущий ремонт:трубопроводов, запорной арматуры, насосного оборудования ЦТП, задвижек детского и терапевтического отделений |  |  | Начальникхоз.отдела | 04.2021 г.09.2021 г. |
| 14. | Назначить комиссию по подготовке РБ к отопительному сезону 2021 – 2021 г.г. |  |  | Главный врач | 05.2021 г. |
| 15. | Провести текущий ремонт оборудования котельной:Котёл №1.Котёл №2.Котёл №3. Ревизия теплообменниковЧастичная замена изоляции на трубопроводах системы отопления текущий ремонт трубопроводов, запорных арматур, насосного оборудования |  |  | Начальникхоз.отдела | 08.2021 г. |
| 16. | Составить график учебно-тренировочных занятий и учебных тревог |  |  | Начальникхоз.отдела | 05.2021 г. |
| 17. | Провести обучение операторов | тыс. руб. | 5,2 | Главный врачНачальникхоз.отдела | 05.2021 г. |
| 18. | Провести поверку манометров и сигнализаторов загозованности котельной и ФАПов | тыс. руб. | 22,370 | Начальникхоз.отдела | до 20.07.2021г. |
| 19. | Провести обучение специалистов по теплосетям | тыс. руб. | 4,8 | Главный врач | 07.2021 г. |
| 20. | Подготовить паспорта готовности к отопительному сезону 2021 – 2021 г.г |  |  | Начальникхоз.отдела | 08.2021 г. |
| 21. | Составить акт о состоянии котельной, зданий и сооружений ГУЗ СО «Ивантеевская РБ» |  |  | Начальникхоз.отдела | 08.2021 г. |
| 22. | Провести ремонт обмуровки трубы котельной | тыс. руб. | 1,0 | Начальникхоз.отдела | 08.2021 г. |
| 23. | Провести противоаварийные тренировки по отключению электричества и по отключению газоснабжения. |  |  | Начальникхоз.отдела | 08.2021 г. |
| 24. | На ФАПах с. Бартеневка, с. Ишковка, с. Сёстры, п. Мирный, с. Щигры проревизировать электрокотлы с частичным ремонтом |  | 3,0 | Начальникхоз.отдела | 08.2021 г. |
| 25. | Заключить договор гражданской ответственности владельца ОПО | тыс. руб. | 17,0 | Главный врач | до 25.12.2021 г. |
| **ООО «Промсервис»** |
| 1. | Провести контрольную опрессовку теплосетей котельных |  |  | Тюркин А.В. -главный инженер ООО «Промсервис» | Апрель 2021 г. |
| 2. | Подготовка и консервация котельных на летний период |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Апрель 2021 г. |
| 3. | Демонтаж приборов газового учета, КИП и автоматики с целью поверки. |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Апрель 2021 г. |
| 4. | Произвести ревизию и ремонт запорной арматуры теплосетей котельных. |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Апрель 2021 г. |
| 5. | Страхование опасных производственных объектов |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Апрель 2021 г.  |
| 6. | Разработка положения о производственном контроле на ОПО |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Май 2021 г. |
| 7. | Разработка положения о порядке технического расследования причин инцидентов на ОПО |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Май 2021 г. |
| 8. | Ремонт и ревизия теплоэнергетического оборудования. |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Май 2021 г. |
| 9. | Замена ветхих участков тепловой сети котельной №1 и №10 |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июнь 2021 г. |
| 10. | Ревизия и ремонт электрооборудования котельных |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июнь 2021 г. |
| 11. | Ввод в эксплуатацию ГРУ на котельной №1 |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июнь 2021 г. |
| 12. | Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений. |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июнь 2021 г. |
| 13. | Обучение и аттестация персонала котельных и специалистов |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июль 2021 г. |
| 14. | Текущий ремонт котла№1 и №2 в котельной №1 (восстановление кирпичной обмуровки котлов и очистка от сажи газогорелочных устройств и поверхности теплообменника котлов Нр-18 – 2 шт.) |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июль 2021 г. |
| 15 | Ремонт поврежденных участков теплоизоляции сетей  |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июль 2021 г. |
| 16. | Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений Котельной №10 необходимо произвести (восстановление отмостки при помощи марки бетона не менее В10, трещины стен инъецировать безусадочным раствором, восстановление целостности кровли) |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июль 2021 г. |
| 17. | Ревизия и ремонт дизельных электростанций |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2021 г. |
| 18. | Промывка тепловых сетей котельной |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2021 г. |
| 19. | Проведение контрольной опрессовки теплосетей котельных  |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2021 г. |
| 20. | Поверка приборов учета газа и контрольно-измерительных приборов. |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2021 г. |
| 21. | Установка и регулировка автоматики безопасности котельных (ИП Апакин С.А.) |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2021 г. |
| 22. | Проверка заземляющих устройств котельных с последующим составлением протоколов специализированной организацией  |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Сентябрь 2021 г. |
| 23. | Проведение контрольной опрессовки теплосетей котельных |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Сентябрь 2021 г. |
| 24. | Проведение противоаварийных тренировок и инструктажа по технике безопасности с обслуживающим персоналом |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Сентябрь 2021 г. |
| 25. | Расчистка территории вокруг котельных от растительных зарослей и бытовых отходов  |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Сентябрь 2021 г. |
| 26. | Проведение санитарно – технических работ в зданиях котельных и подготовка рабочих мест к отопительному сезону |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Октябрь 2021 г. |
| 27. | Инструктаж обслуживающего персонала котельной |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Октябрь 2021 г. |
| 28. | Проведение пуско – наладочных работ КИП и автоматики с пробным пуском газа |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Октябрь 2021 г. |
| 29. | Монтаж приборов газового учета, КИП и автоматики  |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Октябрь 2021 г. |
| **Филиал ГУП СО «Облводоресурс»-«Ивантеевский»** |
| 1. | Ремонт насосных станций водопроводов | км | 0.4 | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО  | Май - 31.08.2021 г. |
| 2. | Ремонт пожарных гидрантов | шт. | 9 | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО | Май - 31.08.2021 г. |
| 3. | Ремонт и утепление водоразборных колонок | шт. | 8 | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО | Май - 31.08.2021 г. |
| 4. | Ремонт водопроводных колодцев | шт. | 14 | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО | Май - 31.08.2021 г. |
| 5. | Ремонт запорной арматуры | шт. | 10 | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО | Май - 31.08.2021 г. |
| **МУ ФОК «Здоровье»** |
| 1.  | Регламенты работы системы теплоснабжения: - опрессовка системы теплоснабжения; - частична покраска труб;- устранение коррозии на радиаторах и их покраска | тыс. руб. |  | Завертяев С.Е. инженер | Август 2021 г. |
| 2. | Заключение договора на техническое обслуживание и гос. поверку сигнализаторов загазованности | тыс. руб. |  | Никифоров С.К. - директор | Август 2021 г. |
| 3. | Ревизия вентиляционных сетей - Частичный ремонт и замена уплотнительных соединений на агрегатах;- Очистка вент каналов | тыс. руб. |  | Завертяев С.Е. инженер | Май 2021 г. |
| 4. | Оформление технической документации:- Замеры сопротивления изоляции;- учеба операторов газовых котельных;- обучение энергетика;- заключение договора на техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования | тыс. руб. |  | Никифоров С.К. - директор | Август 2021 г. |
| 5. | Ревизия системы водоподготовки бассейна:- чистка фильтров;- пополнение песком;- обработка дез. раствором ванны бассейна и фильтров;- шпаклевание швов плитки в ванной и зале бассейна | тыс. руб. |  | Завертяев С.Е. инженер | Август 2021 г. |
| 6. | Ревизия электрооборудования и электросети. Протяжка клемм электроустановок |  |  | Логвинов А.А. – энергетик | Август 2021 г. |
| 7. | Подписание акта -готовности к отопительному периоду на 2021-2021 г.г. |  |  | Никифоров С.К. - директор | Август-Сентябрь 2021 г. |

**Председатель Ивантеевского**

**районного Собрания А.М. Нелин**