

**ИВАНТЕЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ**

**ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Второе заседание**

**РЕШЕНИЕ №16**

от 27 октября 2021 года

с. Ивантеевка

**О ходе реализации задач 2021 года**

**ООО «ИПОД» в сфере дорожной деятельности**

**Ивантеевского муниципального района**

**и задачах на 2022 год**

Ивантеевское районное Собрание отмечает, что основное направление деятельности ООО «ИПОД» - строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования как регионального, так и местного значения в рамках реализации государственных и муниципальных контрактов.

В обслуживании ООО «ИПОД» 160 км автомобильных дорог. Из них: в федеральной собственности 39 км и региональной 123 км.

В коллективе работают более 100 человек.

В настоящее время идет подготовка к работе в зимний период времени. Все мероприятия осуществляются в соответствии с утвержденным планом-графиком подготовки к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

Реализация всех намеченных мероприятий осуществляется в запланированный срок без отставаний. Заготовлена в необходимом количестве песко-солевая смесь. Подготовлена техника.

Обеспеченность зимней техникой, необходимой для проведения работ по содержанию дорог, составляет более 95 %.

На производственной базе ООО «ИПОД» находится мобильный отряд в количестве 12-ти единиц спецтехники в исправном состоянии с разработанными маршрутами выдвижения к участкам федеральной и региональных дорог, которые наиболее подвержены снежным заносам.

По итогам работы 2021 года были получены следующие технико-экономические показатели:

В рамках исполнения Государственного контракта по содержанию федеральной автодороги Р-229 «Самара-Пугачёв-Энгельс-Волгоград» выполнены следующие регламентные работы:

- сделан ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 6 859 кв. м.,

- выполнено устройство защитных слоев покрытия протяженностью 0,13 км.

В ходе реализации Государственного контракта по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения выполнены регламентные работы по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог в Ивантеевском районе.

На всех обслуживаемых автомобильных дорогах сделан ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия площадью 10 777 кв. м. и выполнено устройство защитных слоев покрытия протяженностью 8,4 км в пределах доведенных финансовых лимитов на 2021 год, который составил 76,3 млн. руб.

В ходе выполнение работ по муниципальным контрактам, заключенными с Администрацией Ивантеевского муниципального района Саратовской области произведены следующие виды работ:

- устройство асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах - более 21 000 кв. м.(21 291).

Стоимость выполненных работ составляет около 20 млн. руб.

Работы проводились в следующих населенных пунктах: с. Ивантеевка (улицы Зелёная, Советская, Кирова, Партизанская, Молодёжная, Пугачёвская) и в с. Бартеневка (ул. Советская).

В планах на 2022 года продолжение выполнения работ по содержанию федеральной и региональных автомобильных дорог. Годовой лимит финансовых назначений на 2022 год прогнозно составляет 76,3 млн. руб. по региональной сети дорог и 71,4 млн. для федеральной автодороги Р-229 «Самара-Пугачёв-Энгельс-Волгоград».

Так же в планах: участие в муниципальных контрактах по ремонту местных дорог в населенных пунктах Ивантеевского муниципального района, участие в выполнении работ по капитальному ремонту и реконструкции участка федеральной автодороги Р-229 «Самара-Пугачёв-Энгельс-Волгоград» км 128 – км 134.

На основании статьи 19 Устава Ивантеевского муниципального района Саратовской области, Ивантеевское районное Собрание **РЕШИЛО:**

1. Принять к сведению информацию инженера планово-технического отдела ООО «ИПОД» (Ивантеевское предприятие по обслуживанию дорог) Сергеева С.Н. «О ходе реализации задач 2021 года ООО «ИПОД» в сфере дорожной деятельности Ивантеевского муниципального района и задачах на 2022 год».

2. Рекомендовать исполнительному директору ООО «ИПОД» А.М. Харатян:

- принять в 2021-2022 году все необходимые меры по обеспечению соблюдения технологии по качеству выполнения капитального, текущего, ямочного ремонтов при устройстве асфальто-бетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования.

- обеспечить своевременную расчистку дорог местного значения от снега в целях исключения образования колейности на дорогах.

3. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы администрации Ивантеевского муниципального района Ю.Н. Савенкова.

**Председатель Ивантеевского**

**районного Собрания А.М. Нелин**