Отчет

по субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов

Наименование инициативного проекта (далее- Проект)

«Ремонт водонапорной башни с. Сестры Канаевского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области»

| Наименование муниципального образования области | Канаевское муниципальное образование Ивантеевского муниципального района Саратовской области |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | По плану | Фактическое исполнение по состоянию на отчетную дату |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дата начала работ по реализации проекта | дд.мм.гг | 06.07.2021 | 06.07.2021 |
| 2 | Дата окончания работ по реализации проекта | дд.мм.гг | 01.10.2021 | 01.10.2021 |
| 3 | Итоговая стоимость проекта (объем финансового обеспечения за счет всех источников) (в денежной форме), в том числе за счет: | руб. | 806945,00 | 941454,00 |
| 3.1 | Средства местного бюджета | руб. | 80695,00 | 80695,00 |
| 3.2 | Инициативные платежи граждан | руб. | 24209,00 | 24209,00 |
| 3.3 | Инициативные платежи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | руб. | 80695,00 | 80695,00 |
| 3.4 | Дополнительные денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | руб. |  | 134509,00 |
| 3.5 | Субсидия из областного бюджета | руб. | 621346,00 | 621346,00 |
| 4 | Имущественное и трудовое участие граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (вне денежной форме) | руб. | 9 000,00 |  |
| 4.1 | Трудовое участие граждан (безвозмездное выполнение работ) | руб. | 9000,00 |  |
| 4.2 | Имущественное участие индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (безвозмездное предоставление материалов) | руб. | 0 |  |
| 4.3 | Трудовое участие индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (безвозмездное выполнение работ) | руб. | 0 |  |
| 5 | Содержательное описание мероприятий |  |  |
| 5.1 | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Сестры Канаевского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области (устройство и изготовление металлического ограждения) |  | Установка металических столбов с погружением в бетонное основание; Устройство ограждения из готовых решечатых панелей; Устройство калиток без установки столбов; Устройство ворот распашных с установкой столбов; Огрунтовка поверхностей; Окраска огрунтованных поверхностей. |
| 5.2 | Изготовление и поставка водонапорной башни Рожновского 25 м. куб. по проекту "Ремонт водонапорной башни с. Сестры Канаевского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области". Доставка осуществляется за счет поставщика и входит в стоимость водонапорной башни. |  | Водонапорная башня Рожновского 25 м. куб. включает: растяжки, скобы для подъема башни, лестницу с защитным ограждением, внутреннюю лестницу, люки смотровой и монтажный, воздуховод, льда-удержатель, трубы (подающую,отводящую, переливную) |
| 5.3 | Выполнение работ по ремонту водонапорной башни в с. Сестры Канаевского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области (Монтаж и обвязка башни)) |  | Ремонт водонапорной башни. 1. Земляные работы: разработка грунта с перемещение бульдозером, разработка грунта в отвал экскаватором; разработка грунта вручную в траншеях, засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозером, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, планировка площадей механизированным способом. 2. Демонтаж башни Рожновского. 3. Фундамент: устройство основания под фундаменты из песка и щебня, устройство бетонной подготовки, устройство фундаментов общего назначения под колонны, установка анкерных болтов при бетонирование, гидроизоляция боковая, установка оттяжки с опорами, устройство фундаментов общего назначения. 4. Монтаж водонапорной башни, испытание емкости на водонепроницаемость, дезинфекция емкости для воды. Устройство защиты башни. 1 Молниеотвод: установка молниеотводов и тросостоек, окраска огрунтованных поверхностей. 2. Защитное заземление: разработка грунта вручную в траншеях без крепления с откосами, установка заземлителей, засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. Водопроводные колодцы. 1. Земляные работы: разработка грунта в траншеях экскаватором, разработка грунта вручную в траншеях. 2. Основание: устройство основания под фундамент. 3. Монтаж колодцев: устройство круглых колодцев, гидроизоляция боковая. 4. Засыпка грунта: засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. 4. Отмостка: устройство оснований под тротуары. Подземные водопроводные сети. 1. Земляные работы: разработка грунта экскаватором в траншее, разработка грунта вручную в траншеях. 2. Основание: устройство основание под трубопровод. 3. Трубопровод: укладка трубопровода, промывка с дезинсекцией, установка фасонных частей (отводов, колен, патрубков, переходов). 4. Засыпка грунта: засыпка вручную траншей, пазух котлована и ям, засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта бульдозером, планировка площадей механизированным способом. Трубопроводная арматура. 1. Врезка в существующую сеть, приварка фланцев к трубопроводам, установка задвижек или клапанов обратных. |