Отчет

по субсидии бюджетам городских округов, городских и сельских поселений области на реализацию инициативных проектов

Наименование инициативного проекта (далее- Проект)

**«Устройство спортивной площадки, расположенной по адресу: ул. Чапаева с. Яблоновый Гай Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования области | Яблоново-Гайское муниципальное образование Ивантеевского муниципального района Саратовской области |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | По плану | Фактическое исполнение по состоянию на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дата начала работ по реализации проекта | дд.мм.гг | 22.06.2022 | 22.06.2022 |
| 2 | Дата окончания работ по реализации проекта | дд.мм.гг | 02.09.2022 | 23.08.2022 |
| 3 | Итоговая стоимость проекта (объем финансового обеспечения за счет всех источников) (в денежной форме), в том числе за счет: | руб. | 1 347 790,00 | 1 347 790,00 |
| 3.1 | Средства местного бюджета | руб. | 134 779,00 | 134 779,00 |
| 3.2 | Инициативные платежи граждан | руб. | 40 500,00 | 40 500,00 |
| 3.3 | Инициативные платежи индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | руб. | 172 511,00 | 172 511,00 |
| 4 |  Имущественное и трудовое участие граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (в не денежной форме)  | руб. | 9 918,00 |  |
| 4.1 | Трудовое участие граждан (безвозмездное выполнение работ) | руб. | 8 418,00 |  |
| 4.2 | Имущественное участие индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (безвозмездное предоставление материалов) | руб. | 0 |  |
| 4.3 | Трудовое участие индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (безвозмездное выполнение работ) | руб. | 1 500,00 |  |
| 5 | Содержательное описание мероприятий |  |  |
| 5.1 | Выполнение работ по Устройству спортивной площадки, расположенной по адресу: ул. Чапаева с. Яблоновый Гай Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области.Спортивное покрытие. Асфальт. |  | Устройство покрытия размером 15х12 м площадью 180 м2 |
| 5.2 | Выполнение работ по Устройству спортивной площадки, расположенной по адресу: ул. Чапаева с. Яблоновый Гай Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области. Спортивное оборудование. |  | Установка оборудование на спортивной площадке размером 15х12 м площадью 180 м2 |
| 5.3 | Выполнение работ по Устройству спортивной площадки, расположенной по адресу: ул. Чапаева с. Яблоновый Гай Яблоново-Гайского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области.Спортивное резиновое покрытие. |  | Устройство наливного самоотверждающего покрытия спортивной площадки размером 15х12 м площадью 180 м2 |