**ИВАНТЕЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ**

**ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Тридцать первое заседание пятого созыва**

**РЕШЕНИЕ №29**

от 27 мая 2019 года

с. Ивантеевка

**О мероприятиях по подготовке**

**топливно-энергетического комплекса,**

**объектов социальной сферы Ивантеевского**

**муниципального района к работе в**

**осенне-зимний период 2019 – 2020 годов**

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ, промышленности, водоснабжению и водоотведению Ивантеевского муниципального района Савенкова Ю.Н., Ивантеевское районное Собрание отмечает, что в районе проводится определённая работа по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов и работе в зимних условиях.

Составлен план-график и разработаны мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, социальной сферы муниципального района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годы.

На основании статьи 19 Устава Ивантеевского муниципального района Ивантеевское районное Собрание **РЕШИЛО:**

1. Утвердить разработанные мероприятия по подготовке топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов (Приложение №1).

2. Заместителю главы администрации по строительству, ЖКХ, промышленности, водоснабжению и водоотведению Ивантеевского муниципального района Савенкову Ю.Н. ежемесячно докладывать о ходе выполнения мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, служб и ведомств района завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов и работе в зимних условиях до 1 сентября 2019 года.

4. Контроль за выполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и связи – В.В. Целых.

**Председатель Ивантеевского**

**районного Собрания А.М. Нелин**

Приложение №1

к решению районного Собрания

от 27.05.2019 г. №29

«О мероприятиях по подготовке

топливно-энергетического комплекса,

объектов социальной сферы Ивантеевского

муниципального района к работе в

осенне-зимний период 2019 – 2020 годов»

**Мероприятия**

**по подготовке топливно-энергетического комплекса,**

**объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района**

**к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Един.****измер.** | **Кол-во/****Стоимость****(тыс. руб.)** | **Ответственный** | **Срок****исполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Управление образованием** **Администрации Ивантеевского муниципального района** |
| 1 | Создание комиссии по приему ОУ к отопительному сезону, составление плана графика сдачи объектов к осенне-зимнему периоду. |  |  | Начальник УО.Козлова В.А. | 01.09.19г. |
| 2 | Издание приказа «О готовности ОУ к отопительному сезону» |  |  | Начальник УО.Козлова В.А. | 01.08.19г. |
| 3 | Подготовка котельных ОУ к отопительному сезону, оформление соответствующих актов и паспорта готовности |  |  | Инженер УОКаткова Н.А. | 01.09.19г. |
| 4 | Заслушивание руководителей ОУ района о ходе подготовки к отопительному сезону на совещаниях руководителя органа управления образованием |  |  | Начальник УОКозлова В.А. | с 01.07.19г. ежемесячно |
| 5 | Замеры сопротивления и изоляции в ОУ | тыс. руб. | 74,0 | Инженер УОКаткова Н.А. | 01.07.19г. |
| 6 | Поверка сигнализаторов, манометров, в ОУ  | тыс. руб. | 44,7 | Инженер УОКаткова Н.А. | 01.07.19г. |
| 7 | Обследование технического состояния обмуровки котлов, дымоходов и вентиляции котельной  | тыс. руб. | 18,5 | Инженер УОКаткова Н.А. | 15.07.19г. |
| 8 | Заключение договоров на техническое обслуживание газового оборудования | тыс. руб. | 249,1 | Каткова Н.А.инженер управления образованием  | 15.07.19г. |
| 9 | Заключение договора по наладке и техническому обслуживанию автоматики безопасности котельной МОУ Гимназии и МОУ ООШ с Канаевка | тыс. руб. | 73,6 | Каткова Н.А.инженер управления образованием | 15.07.19 г. |
| 10 | Обучение и выдача удостоверений технического персонала, операторов газовых котельных | тыс. руб. | 37,4 | Каткова Н.А.инженер управления образованием | 15.07.19 г. |
| 11. | Поверка узла учета маркиG -25 RVG , корректора газа марки ЕК -260 вМОУ «ООШ с.Канаевка» | тыс. руб. | 32,0 | Директор Санталова О.А. | 25.07.19г. |
| 12. | Замена узла учета МОУ СОШ с.Ивановка(структурное подразделение детский сад)-замена узла учета газа маркиG-6CГМН-1 | тыс. руб. | 9,4 | Директор Буховец О.В. | 01.08.19 г. |
| 13. | Замена насоса сетевого 40/140 (марки ГВС) 2 шт. в МОУ «Гимназия» | тыс. руб. | 250,0 | Директор Джавадова Н.В. | 01.07.19 г. |
| 14. | МОУ « ООШ п. Восточный» - замена горелки котла марки ХОПЕР -100Замена двигателя насоса центробежного консольного марки 1К 8/18 | тыс. руб. | 11,5 | Директор Машкова Т.Ю. | 01.08.19 г. |
| 15. | МДОУ «Детский сад «Колосок», Поверка тепловычислителя | тыс. руб. | 18,0 | Директор Привалко И.И. | 01.08.19 г. |
| 16. | МДОУ «Детский сад ««Дюймовочка» Поверка тепловычислителя | тыс. руб. | 18,0 | Заведующая Шехурдина Л.А. | 01.08.19 г. |
| 17. | МОУ « СОШ с .Ивантеевка – частичный ремонт системы отопления | тыс. руб. | 18,2 | Директор Печорина О.М. | 01.08.19г. |
| 18. | МОУ «СОШ с.ЯблоновыйГай –замена терморегуляторов | тыс. руб. | 9,5 | Директор Бушма Р.С. | 01.08.19 г. |
| 19. | Страховка лицензионных котельных:МОУ «Гимназия» ,МОУ «ООШ с.Канаевка» | тыс. руб. | 33,0 | Инженер УО Каткова Н.А. | 01.08.19г. |
| 20. | МУ ДО «ЦДО в Ивантеевском районе»-замена аппарата отопительного( газовый бытовой) – АОГВ-29-1Установка | тыс. руб. | 28,6 | Директор Козлов Д.В. | 01.08.19 г. |
| 21. | Техническое обслуживание котлов наружного размещения –ООО « Промсервис» | тыс. руб. | 540,0 | Инженер УО Каткова Н.А. | 01.09.19 г. |
| 22. | «Модернизация системы теплоснабжения объектов бюджетной сферы с установкой ИТК,а также котлов наружного размещения»для объектов:МОУ «СОШ с.Бартеневкаим.П.Е.Толстова»,МДОУ «Д/сад с.Бартеневка» | тыс. руб. |  | Начальник УОДиректор ОУ | Сентябрь 2019г. |
| 23. | Техническое перевооружение котельной МОУ «СОШ с Бартеневкаим.П.Е.Толстова» | тыс. руб. |  | Начальник УОДиректор ОУ | Сентябрь 2019г. |
| **Отдел культуры и кино****Администрации Ивантеевского муниципального района** |
| 1. | Создание штаба по подготовке учреждений к работе в осенне-зимний период |  |  | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | Май 2019 г. |
| 2. | Составление графика оформления актов, паспортов объектов культуры к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. |  |  | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | Май 2019 г. |
| 3. | Оформление технической документации (замеры сопротивления, учеба операторов, поверка сигнализаторов, дымоходов). | тыс. руб. | 100,0 | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | июнь-июль 2019г |
| 4. | Поверка газового счетчика сельский клуб с. Яблоновый Гай | тыс. руб. | 10,0 | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | август 2019 года |
| 5. | Поверка газового корректора сельский клуб с. Яблоновый Гай | тыс. руб. | 10,0 | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | август 2019 года |
| 6. | Перевод на автономное отопление Бартеневского СК | тыс. руб. | 3582,0 | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | август 2018 года |
| **ГУЗ СО****«Ивантеевская районная больница»** |
| 1 | Заключить договор с ООО «Газпроммежрегионгаз Саратов» на поставку газа. | тыс. руб. | 2041,377 | Главный врач | Январь 2019 г. |
| 2 | Заключить договор на техническое обслуживание систем газораспределения и газопотребления.(Пугачёв межрайгаз) | тыс. руб. | 98,957 | Главный врач | Январь 2019 г. |
| 3 | Заключить договор по наладке и техническому обслуживанию автоматике безопасности газофицированной котельной.(Апакин) | тыс. руб. | 40,0 | Главный врач | Январь 2019 г. |
| 4 | Заключить договор с аварийно – спасательной службой. (Пугачёв межрайгаз) |  |  | Главный врач | Январь 2019 г. |
| 5 | Заключить договор оказания услуг по аварийно – диспетчерскому обслуживанию потребителей газа.(Пугачёв межрайгаз)  |  |  | Главный врач | Январь 2019 г. |
| 6 | Заключить договор на измерение сопротивления трубы котельной и газовой трубы низкого давления. (Апакин) | тыс. руб. | 22,0 | Главный врач | Январь 2019 г. |
| 7 | Заключить договор для проведения замер сопротивления изоляции.(Апакин) | тыс. руб. | 23,0 | Главный врач | Январь 2019 г. |
| 8 | Назначить ответственного за газовое хозяйство и безопасную эксплуатацию ОПО систем газопотребления. |  |  | Главный врач | Январь 2019 г. |
| 9 | Провести обследование технического состояния котлов, дымоходов и вентиляции котельной.(Пугачёв межрайгаз) | тыс. руб | 2,5 | Начальникхоз.отдела | Февраль 2019 г.Август 2019 г. |
| 10 | Провести ремонт дымоходов на ФАПах с.Раевка, с.Горелый – Гай, с.Чернава, с.Яблоновый – Гай, п.Восточный, с.Ивановка, с.Знаменка. | тыс. руб. | 2,5 | Начальникхоз.отдела | Февраль 2019 г.Август 2019 г. |
| 11 | Обучение ответственного за осуществление производственного контроля. | тыс. руб | 2,8 | Главный врач | Март 2019 г. |
| 12 | Обследование трубы котельной. |  |  | Начальникхоз.отдела | Апрель 2019 г.Сентябрь 2019 г. |
| 13 | Провести текущий ремонт:трубопроводов, запорной арматуры, насосного оборудования ЦТП, задвижек детского и терапевтического отделений. |  |  | Начальникхоз.отдела | Апрель 2019 г.Сентябрь 2019 г. |
| 14 | Назначить комиссию по подготовке РБ к отопительному сезону 2019 – 2020 г. |  |  | Главный врач | Май 2019 г. |
| 15 | Провести текущий ремонт оборудования котельной:Котёл №1.Котёл №2.Котёл №3. |  |  | Начальникхоз.отдела | Май 2019 г.Июнь 2019 г.Июль 2019 г. |
| 16 | Составить график учебно – тренировочных занятий и учебных тревог. |  |  | Начальникхоз.отдела | Май 2019 г. |
| 17 | Провести обучение операторов. | тыс. руб | 5,2 | Главный врачНачальникхоз.отдела | Май 2019 г. |
| 18 | Провести поверку манометров и сигнализаторов загозованности котельной и ФАПов. | тыс. руб | 22,370 | Начальникхоз.отдела | до 20.07.2019г. |
| 19 | Провести обучение специалистов по теплосетям. | тыс. руб. | 4,8 | Главный врач | Июль 2019 г. |
| 20 | Подготовить паспорта готовности к отопительному сезону 2019 – 2020 г. | . |  | Начальникхоз.отдела | Август 2019 г. |
| 21 | Составить акта о состоянии котельной, зданий и сооружений ГУЗ СО «Ивантеевская РБ». |  |  | Начальникхоз.отдела | Август 2019 г. |
| 22 | Провести ремонт обмуровки трубы котельной. | тыс. руб. | 1,0 | Начальникхоз.отдела | Август 2019 г. |
| 23 | Провести противоаварийные тренировки по отключению электричества и по отключению газоснабжения. |  |  | Начальникхоз.отдела | Август 2019 г. |
| 24 | На ФАПах с.Бартеневка, с.Ишковка, с.Сёстры, п.Мирный, с.Щигры проревизировать электро котлы с частичным ремонтом.  |  | 3,0 | Начальникхоз.отдела | Август 2019 г. |
| 25 | Заключить договор гражданской ответственности владельца ОПО. | тыс. руб. | 17,0 | Главный врач | до 25.12.2019 г. |
| **Ивантеевский участок****Пугачевского филиала АО «Газпром газораспределение Саратовская область»** |
| План мероприятий по подготовке газового хозяйства филиала АО «Газпром газораспределение Саратовская область» в г. Пугачеве к работе в осенне-зимний период 2019-2020г |
| 1. | Приборное обследование газопроводов на герметичность | км | 315,499 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | до 15.09.2019г |
| 2. | Приборное обследование газопроводов на сплошность изоляции | км | 140,811 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | до 15.09.2019г |
| 3. | Техническое обслуживание кранов и задвижек на газопроводах | шт. | 2879 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | до 15.09.2019г |
| 4. | Обследование подводных переходов в однониточном исполнении | Нитки/км | 25/3,39 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | до 15.09.2019г |
| 5. | Замена участков газопроводов | км | 0,024 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | до 01.07.2019г |
| 6. | Ремонт газовых колодцев | шт. | 4 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | до 01.06.2019г |
| 7. | Замена задвижек и кранов на газопроводах | шт. | 67 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | до 01.08.2019г |
| 8. | Замена линзового компенсатора | шт. | 1 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | до 01.08.2019г |
| 9. | Ремонт системы ЭХЗ | ед | 3 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | до 01.09.2019г |
| 10. | Покраска газопроводов | км. | 7,197 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | до 01.09.2019г |
| 11. | Диагностика технического состояния:- наружных газопроводов- ГРП, ШРП | км.шт. | 20,428 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | до 15.09.2019гдо 01.09.2019г |
| 12. | Капитальный и текущий ремонт:- ГРП- ШРП | шт. | 141 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | до 15.09.2019гдо 15.09.2019г |
| 13. | Подготовка автотранспорта и механизмов | шт. | 45 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | до 15.09.2019г |
| 14. | Подготовка к зиме производственных и административно-бытовых зданий, складов, гаражей и других объектов газового хозяйства. - реконструкция (кап.ремонт) зданий - замена систем отопления - проверка на исправность и приведение в порядок систем отопления, автоматики по тяге и автоматики безопасности газовых приборов- установка пажарной сигнализации | Ед.Сист/шт | 115/23 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | до 01.08.2019гдо 15.09.2019г |
| 15. | Инструктаж населения по правилам безопасного пользования газовыми приборами с использование- печать- техкабинет ресурсов) | Публ.Инструк. | 600 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | до 15.09.2019г |
| **Ремонт колодцев** |
| 1. | ГНД с. Ивантеевка, замена лестницы в газовом колодце | ед./руб. | 2/7,54 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | Май 2019 |
| 2. | ГВД с. Ивантеевка, замена лестницы в газовом колодце | ед./руб. | 1/3,78 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | Май 2019 |
| 3. | ГВД с. Арбузовка, замена лестницы в газовом колодце | ед./руб. | 1/3,78 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | Май 2019 |
| **Замена газопроводов** |
| 1. | ГНД по ул. Пугачевская в с. Ивантеевка | км. | 0,006/12,13 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь 2019г. |
| 2. | ГНД по ул. Лесная, ул. Зеленая в с. Ивантеевка | км. | 0,007/11,32 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь 2019г. |
| **Замена задвижек (кранов)** |
| 1. | ГНД п. Знаменский, замена пробкового крана Ду-40 на кран фланцевый шаровый | шт. | 3/20,93 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь 2019г. |
| 2. | ГНД с. Ивантеевка замена пробкового крана Ду-50 (12шт.), Ду-32 (13шт.), Ду-25 (12шт) на кран фланцевый шаровый | шт. | 37/133,03 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь 2019г. |
| 3. | ГНД с. Ивантеевка замена пробкового крана Ду-50 (9 шт.), Ду-32 (7шт.), Ду-25 (8шт) на кран фланцевый шаровый | шт. | 24/93,71 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | Июль 2019г. |
| 4. | ГНД с. Ивантеевка замена пробкового крана Ду-50 на кран фланцевый шаровый | шт. | 2/15,64 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | Июль 2019г. |
| **Прочие работы (установка защиты от падения эл, провода, ремонт стоек)** |
| 1. | ГНД по ул. Лесная, ул. Зеленая ы с. Ивантеевка – установка стоек Ду - 75 | шт. | 6/28,28 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | Июль 2019г. |
| **Покраска газопроводов** |
| 1. | Газопроводы по Ивантеевскому району (Ду -100-1км., Ду – 57-1км.) | км. | 2/113,1 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | Август 2019г. |
| **Системы ЭХЗ** |
| 1 | СКЗ Ивантеевского района – ремонт защитного заземления | ед. | 3/10,77 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | Май 2019г. |
| **ООО «Промсервис»** |
| 1. | Провести контрольную опрессовку теплосетей котельных |  |  | Тюркин А.В. -главный инженер ООО «Промсервис» | Апрель 2019 г. |
| 2. | Подготовка и консервация котельных на летний период |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Апрель 2019 г. |
| 3. | Демонтаж приборов газового учета, КИП и автоматики с целью поверки. |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Апрель 2019 г. |
| 4. | Произвести ревизию и ремонт запорной арматуры теплосетей котельных. |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Апрель 2019 г. |
| 5. | Обучение и аттестация персонала котельных и специалистов |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Май 2019 г. |
| 6. | Ремонт (замена) запорной арматуры |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Май 2019 г. |
| 7. | Замена подземного теплопровода котельной №1 по ул. Интернациональная |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Май 2019 г. |
| 8. | Замена ветхих участков тепловой сети котельной №1 |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июнь 2019г. |
| 9 | Ремонт поврежденных участков теплоизоляции сетей |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июнь 2019г |
| 10. | Ревизия и ремонт электрооборудования котельных |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июнь 2019 г. |
| 11. | Проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений котельной №1, №5, №10 |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июнь 2019г. |
| 12. | Замена подпитывающего трубопровода котельной №1 |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июль 2019 г. |
| 13. | Текущий ремонт котла №2 в котельной №1 |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июль 2019 г. |
| 14. | Замена ветхих участков тепловой сети котельной №10 |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июль 2019 г. |
| 15 | Ревизия вытяжного и дутьевого насосов котла №1 котельной №10 |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2019 г. |
| 16. | Промывка тепловых сетей котельной |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2019 г. |
| 17. | Проведение контрольной опрессовки тепловых сетей |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2019 г. |
| 18. | Проверка приборов учета газа и контрольно-измерительных приборов |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2019 г. |
| 19. | Установка и регулировка автоматики безопасности котельных (ИП Апакин С.А.) |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2019г. |
| 20. | Проверка заземляющих устройств котельных с последующим составлением протоколов специализированной организацией |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Сентябрь 2019 г. |
| 21. | Проведение контрольной опрессовки теплосетей котельных |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Сентябрь 2019 г. |
| 22. | Проведение противоаварийных тренировок и инструктажа по технике безопасности с обслуживающим персоналом |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Сентябрь 2019 г. |
| 23. | Расчистка территории вокруг котельных от растительных зарослей и бытовых отходов |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Сентябрь 2019 г. |
| 24. | Проведение санитарно – технических работ в зданиях котельных и подготовка рабочих мест к отопительному сезону |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Октябрь 2019 г. |
| 25. | Инструктаж обслуживающего персонала котельной |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Октябрь 2019 г. |
| 26. | Проведение пусконаладочных работ КИП и автоматики с пробным пуском газа |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Октябрь 2019 г. |
| 27. | Монтаж приборов газового учета, КИП и автоматики |  |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Октябрь 2019 г. |
| **Филиал ГУП СО «Облводоресурс»-«Ивантеевский»** |
| 1. | Ремонт насосных станций водопроводов | км | 3\100,9 | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | Май - 31.08.2019 г. |
| 2. | Ремонт пожарных гидрантов | шт. | 10\6 | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | Май - 31.08.2019 г. |
| 3. | Ремонт и утепление водоразборных колонок | шт. | 10\2 | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | Май - 31.08.2019 г. |
| 4. | Ремонт водопроводных колодцев | шт. | 16\3,34 | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | Май - 31.08.2019 г. |
| 5. | Ремонт запорной арматуры | шт. | 19\5,92 | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО «Облводоресурс» Ивантеевский (по согласованию) | Май - 31.08.2019 г. |
| **МУ ФОК «Здоровье»** |
| 1.  | Ревизия вентиляционных сетей - Частичный ремонт и замена уплотнительных соединений на агрегатах;- Очистка вент каналов | тыс. руб. | 2,5 | Завертяев С.Е. инженер | Май 2019 г. |
| 2. | Заключение договора на техническое обслуживание и гос. поверку сигнализаторов загазованности | тыс. руб. | 3,47 | Никифоров С.К. - директор | Август 2019 г. |
| 3. | Ревизия вентиляционных сетей - Частичный ремонт и замена уплотнительных соединений на агрегатах;- Очистка вент каналов | тыс. руб. | 2,5 | Завертяев С.Е. инженер | Май 2019 г. |
| 4. | Оформление технической документации:- Замеры сопротивления изоляции;- учеба операторов газовых котельных;- обучение энергетика;- заключение договора на техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования | тыс. руб. | 22,4 | Никифоров С.К. - директор | Август 2019 г. |
| 5. | Ревизия системы водоподготовки бассейна:- чистка фильтров;- пополнение песком;- обработка дез. раствором ванны бассейна и фильтров;- шпаклевание швов плитки в ванной и зале бассейна | тыс. руб. | 2,0 | Завертяев С.Е. инженер | Август 2019г. |
| 6. | Ревизия электрооборудования и электросети. Протяжка клемм электроустановок |  |  | Логвинов А.А. – энергетик | Август 2019 г. |
| 7. | Подписание акта -готовности к отопительному периоду на 2017-2018год |  |  | Никифоров С.К. - директор | Август-Сентябрь 2019 г.  |
| **Ивантеевский РЭС** |
| 1. | Капитальный ремонт КТП | шт | 20 | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Июнь-Сентябрь 2019 г. |
| 2. | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | км | 20 | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Июнь-Сентябрь 2019 г. |
| 3. | Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ | км | 33 | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Июнь-Сентябрь 2019 г. |
| 4. | Ремонт КТП с. Ивантеевка | шт | 5 | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Июнь-Сентябрь 2019 г. |
| 5. | Реконструкция СИП с. Ивантеевка | км | 15 | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Июнь-Сентябрь 2019 г. |

**Председатель Ивантеевского**

**районного Собрания А.М. Нелин**