АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗНАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 07.09.2015 г. № 44 п. Знаменский

**Об утверждении порядка принятия распоряжения о подготовке и реализации, осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Знаменского муниципального образования Ивантеевского муниципального района, заключения соглашений о передаче полномочий муниципального заказчика при осуществлении бюджетных инвестиций**

В соответствии со [статьей 79](consultantplus://offline/ref=060F8F16D5946672082CC47857B18C9E843B252F9C851542B065811FD911727835DFAB9E3E39s1rCI) Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:

1. Утвердить Порядок принятия распоряжения о подготовке и реализации, осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Знаменского муниципального образования Ивантеевского муниципального района, заключения соглашений о передаче полномочий муниципального заказчика при осуществлении бюджетных инвестиций (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации Знаменского**

**муниципального образования И.Н. Уколова**

**Приложение к постановлению администрации муниципального образования от 2015 г. N**

Порядок

принятия распоряжения о подготовке и реализации, осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета Знаменского муниципального образования Ивантеевского муниципального района, заключения соглашений о передаче полномочий муниципального заказчика при осуществлении бюджетных инвестиций

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия распоряжения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет средств бюджета Знаменского муниципального образования Ивантеевского муниципального района, в том числе условия передачи главными распорядителями средств бюджета Знаменского муниципального образования Ивантеевского муниципального района как получателями бюджетных средств муниципальным бюджетным учреждениям или муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению муниципальных контрактов, а также порядок заключения соглашений о передаче указанных полномочий (далее соответственно - распоряжение, бюджетные инвестиции, объекты, бюджет муниципального образования, главные распорядители, организации).

II. Принятие решения

2. Принятие решения осуществляется администрацией Знаменского муниципального образования Ивантеевского муниципального района путем:

- включения объекта (объектов) в муниципальную или ведомственную целевую программу;

- издания соответствующего постановления администрации Знаменского муниципального образования Ивантеевского муниципального района по объекту (объектам), не включенному в муниципальные или ведомственные целевые программы.

3. Решение должно содержать в том числе:

а) наименование главного распорядителя;

б) наименование объекта (объектов) капитального строительства либо наименование объекта (объектов) недвижимого имущества;

в) размер бюджетных инвестиций.

III. Осуществление бюджетных инвестиций

4. При осуществлении капитальных вложений в объекты не допускается предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о предоставлении субсидий в соответствии со [статьей 78.2](consultantplus://offline/ref=060F8F16D5946672082CC47857B18C9E843B252F9C851542B065811FD911727835DFAB9C37381EE9sArCI) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Размер предоставляемых бюджетных инвестиций должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на соответствующие цели решением Совета Знаменского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области.

6. Созданные или приобретенные в муниципальную собственность в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установленном законодательством порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у автономных и бюджетных учреждений, или увеличением уставного фонда муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны.

7. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются на основании муниципальных контрактов, заключенных в том числе в целях строительства (в том числе проектирования, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, модернизации, осуществления иных направлений инвестирования) или приобретения объектов:

а) муниципальными заказчиками, являющимися главными распорядителями;

б) организациями, которым главные распорядители, осуществляющие функции и полномочия учредителя организаций, являющиеся муниципальными заказчиками, передали в соответствии с настоящим Порядком свои полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению муниципальных контрактов.

8. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с подпунктом "б" пункта 7 настоящего Порядка главными распорядителями заключаются с организациями соглашения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению муниципальных контрактов (далее - соглашение о передаче полномочий).

9. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов и должно содержать в том числе:

а) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по годам в отношении каждого объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества с указанием его наименования, мощности, сроков проектирования, строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения, модернизации, осуществления иных направлений инвестирования) или приобретения, стоимости объекта, соответствующих решениям, а также общего объема капитальных вложений в объект муниципальной собственности, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного главному распорядителю, соответствующих решениям;

б) положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению муниципальных контрактов;

в) ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных ей полномочий;

г) положения, устанавливающие право главного распорядителя на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;

д) положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности главному распорядителю.

10. Операции с бюджетными инвестициями отражаются на открытых в соответствии с бюджетным законодательством лицевых счетах:

а) главного распорядителя - в случае заключения муниципальных контрактов муниципальным заказчиком;

б) организаций для учета операций по переданным полномочиям - в случае заключения от имени Знаменского муниципального образования Ивантеевского муниципального района Саратовской области муниципальных контрактов организациями.