**ИВАНТЕЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ**

**ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Сорок седьмое заседание пятого созыва**

**проект**

**РЕШЕНИЕ №**

от 26 мая 2020 года

с. Ивантеевка

**О мероприятиях по подготовке**

**топливно-энергетического комплекса,**

**объектов социальной сферы Ивантеевского**

**муниципального района к работе в**

**осенне-зимний период 2020 – 2021 годов**

Заслушав и обсудив информацию начальника отдела архитектуры и капитального строительства администрации Ивантеевского муниципального района Кузнецова В.Ю., Ивантеевское районное Собрание отмечает, что в районе проводится определённая работа по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов и работе в зимних условиях.

Составлен план-график и разработаны мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, социальной сферы муниципального района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годы.

На основании статьи 19 Устава Ивантеевского муниципального района Ивантеевское районное Собрание **РЕШИЛО:**

1. Утвердить разработанные мероприятия по подготовке топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов (Приложение №1).

2. Начальнику отдела архитектуры и капитального строительства администрации Ивантеевского муниципального района Кузнецову В.Ю. ежемесячно докладывать о ходе выполнения мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, служб и ведомств района завершить выполнение мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов и работе в зимних условиях до 1 сентября 2020года.

4. Контроль за выполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по промышленности, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и связи – В.В. Целых.

**Председатель Ивантеевского**

**районного Собрания А.М. Нелин**

Приложение №1

к решению районного Собрания

от 26.05.2020 г. №

«О мероприятиях по подготовке

топливно-энергетического комплекса,

объектов социальной сферы Ивантеевского

муниципального района к работе в

осенне-зимний период 2020 – 2021 годов»

**Мероприятия**

**по подготовке топливно-энергетического комплекса,**

**объектов социальной сферы Ивантеевского муниципального района**

**к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | | **Един.**  **измер.** | **Кол-во/**  **Стоимость**  **(тыс. руб.)** | **Ответственный** | **Срок**  **исполнения** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Управление образованием**  **Администрации Ивантеевского муниципального района** | | | | | | |
| 1. | Создание комиссии по приему ОУ к отопительному сезону, составление плана графика сдачи объектов к осенне-зимнему периоду. |  | |  | Начальник УО.  Козлова В.А. | 01.09.2020 г. |
| 2. | Издание приказа «О готовности ОУ к отопительному сезону» |  | |  | Начальник УО.  Козлова В.А. | 01.08.2020 г. |
| 3. | Подготовка котельных ОУ к отопительному сезону, оформление соответствующих актов и паспорта готовности |  | |  | Инженер УО  Коновалова Т.И. | 01.09.2020 г. |
| 4. | Заслушивание руководителей ОУ района о ходе подготовки к отопительному сезону на совещаниях руководителя органа управления образованием |  | |  | Начальник УО  Козлова В.А. | с 01.07.2020 г. ежемесячно |
| 5. | Замеры сопротивления и изоляции в ОУ | тыс. руб. | | 78,0 | Инженер УО  Коновалова Т.И. | 01.07.2020 г. |
| 6. | Поверка сигнализаторов, манометров, в ОУ | тыс. руб. | | 57,4 | Инженер УО  Коновалова Т.И. | 01.07.2020 г. |
| 7. | Обследование технического состояния обмуровки котлов, дымоходов и вентиляции котельной | тыс. руб. | | 28,0 | Инженер УО  Коновалова Т.И. | 15.07.2020 г. |
| 8. | Заключение договоров на техническое обслуживание газового оборудования | тыс. руб. | | 270,4 | Инженер УО  Коновалова Т.И. | 15.07.2020 г. |
| 9. | Заключение договора по наладке и техническому обслуживанию автоматики безопасности котельной МОУ Гимназии и МОУ ООШ с. Канаевка | тыс. руб. | | 73,6 | Инженер УО  Коновалова Т.И. | 15.07.2020 г. |
| 10. | Обучение и выдача удостоверений технического персонала, операторов газовых котельных | тыс. руб. | | 22,4 | Инженер УО  Коновалова Т.И. | 15.07.2020 г. |
| 11. | Техническое обслуживание котлов наружного размещения - ООО «Промсервис» | тыс. руб. | | 780,0 | Инженер УО  Коновалова Т.И. | 25.07.2020 г. |
| 12. | МОУ «СОШ с. Ивантеевка»  Замена участка теплотрассы протяженностью 100 метров D 108мм | тыс. руб. | | 103,3 | Инженер УО  Коновалова Т.И. | 01.08.2020 г. |
| 13. | МОУ «СОШ с. Ивановка»  Промывка системы отопления  Замена проводки-70м; замена выключателей и розеток-20 шт.  Замена кранов | тыс. руб. | | 12,0 | Инженер УО  Коновалова Т.И. | 01.08.2020 г. |
| 14. | МДОУ «Детский сад «Дюймовочка»  1. Замена напольного газового котла COV 40 (газопроизводительность 40 квт, давление в контуре макс 0,1МПа,  2. Насос для газового отопления (2 штуки) Aquario (tupe AC 258-180) | тыс. руб. | | 5000,0 | Инженер УО  Коновалова Т.И. | 01.08.2020 г. |
| 15. | МОУ « СОШ с.Канаевка»  Ремонт котла Кв-0,5, замена сальников на циркуляционном насосе | тыс. руб. | | 90,0 | Инженер УО  Коновалова Т.И | 01.08.2020 г. |
| 16. | МОУ « ООШ с. Раевка»  Частичная замена труб: 57мм-90 м. \* 145руб.  20мм-25м \* 60 руб.  Покраска газовых труб и стоик  Косметический ремонт котельной | тыс. руб. | | 16,9 | Инженер УО  Коновалова Т.И | 01.08.2020 г. |
| 17. | МОУ « СОШ п. Знаменский  Демантаж котла Мicro New--100  Монтаж котла Мicro New--250  Установка кранов-4шт.  Гидравлические испытания  Замена выключателей, розеток- 20 штук  Замена проводки - 7 м  Замена кранов3/4- 5  Замена водяных труб 40мм -35м.на первом этаже и в туалетах | тыс. руб. | | 57,0 | Инженер УО  Коновалова Т.И | 01.08.2020 г. |
| 18. | МОУ «ООШ с.Чернава»  Частичная замена стальных труб для отопительной системы  57м3 - 3м (181 р/м)  36м3-2м (155/м)  80м3-10м(300р/м)  15м3-2м (63/м)  Емкость под расширитель 200л  Термопластины 4шт | тыс. руб. | | 8,6 | Инженер УО  Коновалова Т.И | 01.08.2020 г. |
| 19. | МОУ «Гимназия»  Замена Насосов циркуляционных  Замена кранов 3-х ходовых (6 шт)  Обмотка (стекловолокно) 50 м  Покраска труб, забора  Замена ламп на светодиодные 20шт  Замена проводки (провод двужильный)  0,75 – 25 м1,5 – 25 м  Замена розеток, выключателей (20 шт)  Замена водопроводных труб 20мм-5м.  Замена смесителей - 12шт.  Замена кранов -7шт  Замена шлангов на водопровод для смесителей 10шт | тыс. руб. | | 301,3 | Инженер УО  Коновалова Т.И | 01.08.2020 г. |
| 20. | МОУ « ООШ с.Клевенка  Замена водяных труб-20мм- 30м и 15мм-10м. на первом этаже и туалетах | тыс. руб. | | 5,0 | Инженер УО  Коновалова Т.И | 01.08.2020 г. |
| 21. | МОУ «СОШ Яблоновый Гай  Покраска газовых стоек и труб  Косметический ремонт котельной | тыс. руб. | | 2,5 | Инженер УО  Коновалова Т.И | 01.08.2020 г. |
| 22. | «Модернизация системы теплоснабжения объектов бюджетной сферы с установкой ИТК, а также котлов наружного размещения» МОУ ООШ с. Канаевка» и МОУ ООШ с.Арбузовка» | тыс. руб. | |  | Инженер УО  Коновалова Т.И | Сентябрь 2020 г. |
| 23. | Обучение и выдача удостоверений ответственных по газопотреблению и газораспределению | тыс. руб. | | 10,0 | Инженер УО  Коновалова Т.И | 01.08.2020 г. |
| 24. | Обучение и выдача удостоверений ответственных по теплоэнергоустановкам  (ежегодно) | тыс. руб. | | 10,0 | Инженер УО  Коновалова Т.И | 01.08.2020 г. |
| 25. | «МДОУ ЦДО Ивантеевского района»  Замена радиаторов отопительной системы  6 секционные 7 штук | тыс. руб. | | 20,0 | Инженер УО  Коновалова Т.И | 01.08.2020 г. |
| **Отдел культуры и кино**  **Администрации Ивантеевского муниципального района** | | | | | | |
| 1. | Создание штаба по подготовке учреждений к работе в осенне-зимний период |  | |  | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | Май 2020 г. |
| 2. | Составление графика оформления актов, паспортов объектов культуры к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов |  | |  | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | Май 2020 г. |
| 3. | Оформление технической документации (замеры сопротивления, учеба операторов, поверка сигнализаторов, дымоходов) | тыс. руб. | | 100,0 | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | Июнь-Июль 2020 г. |
| 4. | Погашение задолженности за потребленные ТЭР | тыс. руб. | |  | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | сентябрь 2020 г. |
| 5. | Перевод на автономное отопление Канаевского СДК | тыс. руб. | |  | Пеканова В.В. – начальник отдела культуры и кино | Сентябрь – Октябрь 2020 г. |
| **ГУЗ СО**  **«Ивантеевская районная больница»** | | | | | | |
| 1. | Заключить договор с ООО  «Газпроммежрегионгаз Саратов» на поставку газа | тыс. руб. | | 2041,377 | Главный врач | 01.2020 г. |
| 2. | Заключить договор на техническое обслуживание систем газораспределения и газопотребления  (Пугачёв межрайгаз) | тыс. руб. | | 98,957 | Главный врач | 01.2020 г. |
| 3. | Заключить договор по наладке и техническому обслуживанию автоматике безопасности газофицированной котельной (Апакин) | тыс. руб. | | 40,0 | Главный врач | 01.2020 г. |
| 4. | Заключить договор с аварийно – спасательной службой. (Пугачёв межрайгаз) |  | |  | Главный врач | 01.2020 г. |
| 5. | Заключить договор оказания услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию потребителей газа (Пугачёв межрайгаз) |  | |  | Главный врач | 01.2020 г. |
| 6. | Заключить договор на измерение сопротивления трубы котельной и газовой трубы низкого давления (Апакин) | тыс. руб. | | 22,0 | Главный врач | 01.2020 г. |
| 7. | Заключить договор для проведения замер сопротивления изоляции (Апакин) | тыс. руб. | | 23,0 | Главный врач | 01.2020 г. |
| 8. | Назначить ответственного за газовое хозяйство и безопасную эксплуатацию ОПО систем газопотребления |  | |  | Главный врач | 01.2020 г. |
| 9. | Провести обследование технического состояния котлов, дымоходов и вентиляции котельной.(Пугачёв межрайгаз) | тыс. руб. | | 2,5 | Начальник  хоз.отдела | 02.2020 г.  08.2020 г. |
| 10. | Провести ремонт дымоходов на ФАПах с.Раевка, с.Горелый – Гай, с.Чернава, с.Яблоновый – Гай, п.Восточный, с.Ивановка, с.Знаменка | тыс. руб. | | 2,5 | Начальник  хоз.отдела | 02.2020 г.  08.2020 г. |
| 11. | Обучение ответственного за осуществление производственного контроля | тыс. руб. | | 2,8 | Главный врач | 03.2020 г. |
| 12. | Обследование трубы котельной |  | |  | Начальник  хоз.отдела | 04.2020 г.  09.2020 г. |
| 13. | Провести текущий ремонт:  трубопроводов, запорной арматуры, насосного оборудования ЦТП, задвижек детского и терапевтического отделений |  | |  | Начальник  хоз.отдела | 04.2020 г.  09.2020 г. |
| 14. | Назначить комиссию по подготовке РБ к отопительному сезону 2020 – 2021 г.г. |  | |  | Главный врач | 05.2020 г. |
| 15. | Провести текущий ремонт оборудования котельной:  Котёл №1.Котёл №2.Котёл №3. Ревизия теплообменников  Частичная замена изоляции на трубопроводах системы отопления текущий ремонт трубопроводов, запорных арматур, насосного оборудования |  | |  | Начальник  хоз.отдела | 08.2020 г. |
| 16. | Составить график учебно-тренировочных занятий и учебных тревог |  | |  | Начальник  хоз.отдела | 05.2020 г. |
| 17. | Провести обучение операторов | тыс. руб. | | 5,2 | Главный врач  Начальник  хоз.отдела | 05.2020 г. |
| 18. | Провести поверку манометров и сигнализаторов загозованности котельной и ФАПов | тыс. руб. | | 22,370 | Начальник  хоз.отдела | до 20.07.2020г. |
| 19. | Провести обучение специалистов по теплосетям | тыс. руб. | | 4,8 | Главный врач | 07.2020 г. |
| 20. | Подготовить паспорта готовности к отопительному сезону 2020 – 2021 г.г |  | |  | Начальник  хоз.отдела | 08.2020 г. |
| 21. | Составить акт о состоянии котельной, зданий и сооружений ГУЗ СО «Ивантеевская РБ» |  | |  | Начальник  хоз.отдела | 08.2020 г. |
| 22. | Провести ремонт обмуровки трубы котельной | тыс. руб. | | 1,0 | Начальник  хоз.отдела | 08.2020 г. |
| 23. | Провести противоаварийные тренировки по отключению электричества и по отключению газоснабжения. |  | |  | Начальник  хоз.отдела | 08.2020 г. |
| 24. | На ФАПах с. Бартеневка, с. Ишковка, с. Сёстры, п. Мирный, с. Щигры проревизировать электрокотлы с частичным ремонтом |  | | 3,0 | Начальник  хоз.отдела | 08.2020 г. |
| 25. | Заключить договор гражданской ответственности владельца ОПО | тыс. руб. | | 17,0 | Главный врач | до 25.12.2020 г. |
| **Ивантеевский участок**  **Пугачевского филиала АО «Газпром газораспределение Саратовская область»** | | | | | | |
| 1. | Ремонт надземных газопроводов  ГНД с. Бартеневка «1.2.3.Прочие работы» (Замена задвижек, ремонт стоек и т.д.) | ед. | | 46 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | Апрель-Июль 2020 г. |
| 2. | Ремонт ГРП-1, ГРП-2 с. Бартеневка «2.1. Ремонт зданий» | ед. | | 2 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | Май-2020 г. |
| 3. | Замена станций катодной защиты ГВД к котельной ДСЗ п. Знаменский | ед. | | 1 | Внуков В.А.- начальник Ивантеевского газового участка | Июнь–2020 г. |
| **ООО «Промсервис»** | | | | | | |
| 1. | Провести контрольную опрессовку теплосетей котельных |  | |  | Тюркин А.В. -главный инженер ООО «Промсервис» | Апрель 2020 г. |
| 2. | Подготовка и консервация котельных на летний период |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Апрель 2020 г. |
| 3. | Демонтаж приборов газового учета, КИП и автоматики с целью поверки. |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Апрель 2020 г. |
| 4. | Произвести ревизию и ремонт запорной арматуры теплосетей котельных. |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Апрель 2020 г. |
| 5. | Страхование опасных производственных объектов |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Апрель 2020 г. |
| 6. | Ремонт циркуляционного насоса IPN80/160-7 5/12 R12B расположенного на котельной №8 |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Май 2020 г. |
| 7. | Усиление фундамента промышленной дымовой трубы котельной №1 |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Май 2020 г. |
| 8. | Расчистка территории вокруг котельных от растительных зарослей и бытовых отходов |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Май 2020 г. |
| 9. | Замена ветхих участков тепловой сети котельной №1 и №10 |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июнь 2020 г. |
| 10. | Ревизия и ремонт электрооборудования котельных |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июнь 2020 г. |
| 11. | Разработка положения о производственном контроле на ОПО |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июнь 2020 г. |
| 12. | Разработка положения о порядке технического расследования причин инцидентов на ОПО |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июнь 2020 г. |
| 13. | Обучение и аттестация персонала котельных и специалистов |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июль 2020 г. |
| 14. | Текущий ремонт котла№1 и №2 в котельной №1 (очистка от сажи газогорелочных устройств и поверхности теплообменника котлов Нр-18 – 2 шт.) |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июль 2020 г. |
| 15 | Ремонт поврежденных участков теплоизоляции сетей |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июль 2020 г. |
| 16. | Согласно заключению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений Котельной №10 необходимо произвести (восстановление отмостки при помощи марки бетона не менее В10, трещины стен инъецировать безусадочным раствором, восстановление целостности кровли) |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Июль 2020 г. |
| 17. | Ревизия и ремонт дизельных электростанций |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2020 г. |
| 18. | Промывка тепловых сетей котельной |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2020 г. |
| 19. | Проведение контрольной опрессовки теплосетей котельных |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2020 г. |
| 20. | Поверка приборов учета газа и контрольно-измерительных приборов. |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2020 г. |
| 21. | Установка и регулировка автоматики безопасности котельных (ИП Апакин С.А.) |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Август 2020 г. |
| 22. | Проверка заземляющих устройств котельных с последующим составлением протоколов специализированной организацией |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Сентябрь 2020 г. |
| 23. | Проведение контрольной опрессовки теплосетей котельных |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Сентябрь 2020 г. |
| 24. | Проведение противоаварийных тренировок и инструктажа по технике безопасности с обслуживающим персоналом |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Сентябрь 2020 г. |
| 25. | Расчистка территории вокруг котельных от растительных зарослей и бытовых отходов |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Сентябрь 2020 г. |
| 26. | Проведение санитарно – технических работ в зданиях котельных и подготовка рабочих мест к отопительному сезону |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Октябрь 2020 г. |
| 27. | Инструктаж обслуживающего персонала котельной |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Октябрь 2020 г. |
| 28. | Проведение пуско – наладочных работ КИП и автоматики с пробным пуском газа |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Октябрь 2020 г. |
| 29. | Монтаж приборов газового учета, КИП и автоматики |  | |  | Тюркин А.В. - главный инженер ООО «Промсервис» | Октябрь 2020 г. |
| **Филиал ГУП СО «Облводоресурс»-«Ивантеевский»** | | | | | | |
| 1. | Ремонт насосных станций водопроводов | км | | 0.4 | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО | Май - 31.08.2020 г. |
| 2. | Ремонт пожарных гидрантов | шт. | | 9 | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО | Май - 31.08.2020 г. |
| 3. | Ремонт и утепление водоразборных колонок | шт. | | 8 | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО | Май - 31.08.2020 г. |
| 4. | Ремонт водопроводных колодцев | шт. | | 14 | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО | Май - 31.08.2020 г. |
| 5. | Ремонт запорной арматуры | шт. | | 10 | Идрисов А.И. - вед. инженер ФГУП СО | Май - 31.08.2020 г. |
| **МУ ФОК «Здоровье»** | | | | | | |
| 1. | Регламенты работы системы теплоснабжения:  - опрессовка системы теплоснабжения;  - частична покраска труб;  - устранение коррозии на радиаторах и их покраска | тыс. руб. | |  | Завертяев С.Е. инженер | Август 2020 г. |
| 2. | Заключение договора на техническое обслуживание и гос. поверку сигнализаторов загазованности | тыс. руб. | |  | Никифоров С.К. - директор | Август 2020 г. |
| 3. | Ревизия вентиляционных сетей  - Частичный ремонт и замена уплотнительных соединений на агрегатах;  - Очистка вент каналов | тыс. руб. | |  | Завертяев С.Е. инженер | Май 2020 г. |
| 4. | Оформление технической документации:  - Замеры сопротивления изоляции;  - учеба операторов газовых котельных;  - обучение энергетика;  - заключение договора на техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования | тыс. руб. | |  | Никифоров С.К. - директор | Август 2020 г. |
| 5. | Ревизия системы водоподготовки бассейна:  - чистка фильтров;  - пополнение песком;  - обработка дез. раствором ванны бассейна и фильтров;  - шпаклевание швов плитки в ванной и зале бассейна | тыс. руб. | |  | Завертяев С.Е. инженер | Август 2020 г. |
| 6. | Ревизия электрооборудования и электросети. Протяжка клемм электроустановок |  | |  | Логвинов А.А. – энергетик | Август 2020 г. |
| 7. | Подписание акта -готовности к отопительному периоду на 2020-2021 г.г. |  | |  | Никифоров С.К. - директор | Август-Сентябрь 2020 г. |
| **Ивантеевский РЭС** | | | | | | |
| 1. | Ремонт ТП (ЗТП, КТП, РП) | шт | | 86 | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Май-Сентябрь 2020 г. |
| 2. | Капитальный ремонт ВЛ 0,4 кВ | км | | 12 | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Август -Сентябрь 2020 г. |
| 3. | Капитальный ремонт ВЛ 10 кВ | км | | 10 | Главный инженер ПО Волков Н.Н. | Июнь-Август 2020 г. |

**Председатель Ивантеевского**

**районного Собрания А.М. Нелин**