**ИВАНТЕЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ**

**ИВАНТЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Восемнадцатое заседание четвёртого созыва**

**РЕШЕНИЕ №11**

от 26 февраля 2018 года

с. Ивантеевка

**Об итогах работы в сфере дорожной деятельности**

**ООО «ИПОД» за 2017 год и задачах на текущий 2018 год**

Ивантеевское районное Собрание отмечает, что основное направление деятельности ООО «ИПОД» - ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования как регионального, так и местного значения в рамках реализации государственного контракта.

В обслуживании ООО «ИПОД» 237 км автомобильных дорог регионального значения, в том числе почти 160 км на территории Ивантеевского муниципального района. Наличие слаженного, опытного коллектива, с численностью работающих более 90 человек, хорошая техническая база автодорожной техники способствует беспрепятственному движению любого автомобильного транспорта по территории Ивантеевского муниципального района круглогодично и круглосуточно.

Работы по содержанию дорог в зимний период осуществляются в соответствии с утвержденным планом-графиком подготовки мероприятий к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов, утвержденным приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Реализация всех намеченных мероприятий осуществляется в запланированный срок без отставаний.

Обеспеченность зимней техникой, необходимой для проведения работ по содержанию дорог, составляет 85%.

На производственной базе ООО «ИПОД» находится мобильный отряд в количестве 7 единиц спецтехники в исправном состоянии с разработанным маршрутом выдвижения к участкам региональных дорог, которые наиболее подвержены снежным заносам.

По итогам работы 2017 года были получены следующие технико-экономические показатели:

В рамках реализации государственного контракта по содержанию автомобильных дорог общего пользования как регионального, так и местного значения выполнены регламентные работы по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог. На трассе «Р-226» выполнены работы по устройству защитных слоев на асфальтобетонном покрытии протяженностью 4 182 м.п. площадью 33 456 м.кв.. На всех обслуживаемых автомобильных дорогах выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия в пределах доведенных финансовых лимитов на 2017 год, который составил 42 557 590 руб.

В ходе выполнение работ по муниципальным контрактам, заключенными с Администрацией Ивантеевского муниципального района Саратовской области произведены следующие виды работ:

1) Исправление щебеночного профиля дорог – 13 520 м.кв.

2) Выполнен ямочный ремонт на муниципальных дорогах в объеме – 1 692 м.кв.

3) Устройство асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах – 11 535 м.кв.

Стоимость выполненных работ составляет 9 430 651 руб.

Работы проводились в следующих населенных пунктах: с. Ивантеевка, с. Канаевка, с. Арбузовка, с. Бартеневка, пос. Знаменский, с. Чернава.

**В планах на 2018 год:**

- продолжение выполнения работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в рамках исполнения государственного контракта. Годовой лимит финансовых назначений на 2018 год составляет 44 898 258 руб..

- участие в муниципальных контрактах по ремонту местных дорог в населенных пунктах Ивантеевского муниципального района, в случае победы на аукционных торгах.

- участие в конкурсе по определению подрядчика по проведению капитального ремонта участка автомобильной дороги Р-226 «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» от границы с Самарской областью до с. Николаевка протяженностью 6,3 км.

В настоящее время заканчиваются проектные работы для изготовления проектно-сметной документации и передачи ее на прохождение государственной экспертизы.

На основании статьи 19 Устава Ивантеевского муниципального района Саратовской области, Ивантеевское районное Собрание **РЕШИЛО:**

1. Принять к сведению информацию исполнительного директора ООО «ИПОД» А.М. Харатян «Об итогах работы в сфере дорожной деятельности за 2017 год и задачах на текущий 2018 год».

2. Рекомендовать исполнительному директору ООО «ИПОД» А.М. Харатян:

- принять в 2018 году все необходимые меры по обеспечению соблюдения технологии по качеству выполнения капитального, текущего, ямочного ремонтов при устройстве асфальто-бетонного покрытия автомобильных дорог общего пользования.

- обеспечить своевременную расчистку дорог местного значения от снега в целях исключения образования колейности на дорогах.

- обеспечить содержание обочин автомобильных дорог в надлежащем состоянии, своевременно производя удаление нежелательной древесно-кустарниковой растительности.

3. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя главы администрации Ивантеевского муниципального района Ю.Н. Савенкова.

**Председатель Ивантеевского**

**районного Собрания А.М. Нелин**